PATVIRTINA

Komisijos ikiprekybiniam Technologinio sprendimo, skirto Lietuvos oro erdvės saugumui užtikrinti, sukūrimas, pirkimui, sudarytos Viešosios įstaigos Inovacijų agentūros 2026 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. R1-172-(1.3E)2026

TECHNOLOGINIO SPRENDIMO, SKIRTO LIETUVOS ORO ERDVĖS SAUGUMUI UŽTIKRINTI, SUKŪRIMO, IKIPREKYBINIO PIRKIMO DOKUMENTAI

| Perkančioji organizacija: | Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos |
| --- | --- |
| Įgaliotoji organizacija, kuri vykdo pirkimo procedūras | Viešoji įstaiga Inovacijų agentūra |
| Kontaktiniai asmenys: | Projektų vadovė Giedrė Jasulaitytė-Ostapenko, el. p. giedre.jasulaityte-ostapenko@inovacijuagentura.lt, tel. Nr. +370 616 08620 |

TURINYS

I SKYRIUS. BENDRO POBŪDŽIO INFORMACIJA	3

II SKYRIUS. IKIPREKYBINIO PIRKIMO OBJEKTAS	5

III SKYRIUS. IKIPREKYBINIO PIRKIMO ETAPAI, TRUKMĖ IR BIUDŽETAS	5

IV SKYRIUS. IKIKPREKYBINIO PIRKIMO PROCEDŪROS IR TERMINAI	7

V SKYRIUS. PASIŪLYMŲ RENGIMO IR PATEIKIMO REIKALAVIMAI	8

VI SKYRIUS. REIKALAVIMAI DALYVIAMS	10

VII SKYRIUS. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR DALYVIŲ SARAŠO SUDARYMAS	15

VIII SKYRIUS. IKIPREKYBINIO PIRKIMO ĮGYVENDINIMAS	16

IX SKYRIUS. IKIPREKYBINIO PIRKIMO SUTARTYS	17

X SKYRIUS. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ IR KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS APSAUGA	20

XI SKYRIUS. SKUNDŲ PATEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS	20

XII SKYRIUS. PRIEDAI	20

# I SKYRIUS

# BENDRO POBŪDŽIO INFORMACIJA

| Teisinė informacija: |  |  |  | 1.1. Ikiprekybinis pirkimas vykdomas vadovaujantis Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų pirkimų vykdymo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. 22 „Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir šiomis ikiprekybinio pirkimo sąlygomis (toliau – pirkimo dokumentai). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pagrindinės sąvokos: |  |  |  | 1.2. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų pirkimo dalyvis (toliau – dalyvis) – mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų teikėjas, pateikęs pasiūlymą dalyvauti ir dalyvaujantis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugos pirkime. 1.3. Teikėjas (toliau – teikėjas) – ūkio subjektas, kuris yra suinteresuotas ir turi galimybes sukurti pirkimo objektą. Siekiant didesnės informacijos sklaidos ir skaidrumo, įgaliotoji organizacija kviečia visus teikėjus kuo anksčiau atsiųsti savo kontaktus el. paštu, adresu (el. p. ippvertinimai@inovacijuagentura.lt). 1.4. Koordinuojančioji organizacija (toliau – koordinuojančioji organizacija) – Viešoji įstaiga Inovacijų agentūra. 1.5. Perkančioji organizacija (toliau – perkančioji organizacija) – Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. 1.6. Įgaliotoji organizacija (toliau – įgaliotoji organizacija) – Viešoji įstaiga Inovacijų agentūra. 1.7. Pirkimo objektas (toliau – pirkimo objektas) – technologinio sprendimo, skirto Lietuvos oro erdvės saugumui užtikrinti, sukūrimas. 1.8. Funkcinė specifikacija (toliau – funkcinė specifikacija) – detalūs reikalavimai pirkimo objektui nustatyti pirkimo dokumentų 1 priede „Technologinio sprendimo, skirto Lietuvos oro erdvės saugumui užtikrinti, sukūrimo funkcinė specifikacija“. 1.9. Mokslinių tyrimų eksperimentinė plėtra (toliau – MTEP). 1.10. Pirkimas (toliau – pirkimas) – perkančiosios organizacijos organizuojamas Technologinio sprendimo, skirto Lietuvos oro erdvės saugumui užtikrinti, sukūrimo, ikiprekybinis pirkimas. 1.11. Sprendimas (toliau – sprendimas) – dalyvio siūlomas sprendimas perkančiosios organizacijos įvardintai problemai spręsti, kurį dalyvis teikia su pasiūlymu pirkimui. 1.12. Technologinės parengties lygis (toliau – TPL) – technologijos brandos lygis, kuriuo apibūdinama, kiek siūlomas technologinis sprendimas, jo posistemė ar komponentas yra pagrįstas tyrimais, bandymais, demonstravimu ar praktiniu taikymu. 1.13. EO/IR patvirtinimo posistemė (toliau – EO/IR patvirtinimo posistemė) – optinių ir infraraudonųjų spindulių jutiklių pagrindu veikianti posistemė, skirta aptikto oro objekto vizualiniam, optiniam ir (ar) terminiam patvirtinimui dienos ir nakties sąlygomis. 1.14. COP / bendras oro situacijos vaizdas (toliau – COP/bendras oro situacijos vaizdas) – vieningoje valdymo aplinkoje pateikiamas bendras oro erdvės situacijos vaizdas, apimantis aptiktų, sekamų, klasifikuojamų ir prognozuojamų oro objektų duomenis. 1.15. C2 / vadovavimo ir valdymo sistema (toliau – C2 / vadovavimo ir valdymo sistema) – sistema arba sistemų visuma, skirta incidentų valdymui, sprendimų priėmimui, reagavimo veiksmų inicijavimui, koordinavimui ir dokumentavimui. 1.16. Programavimo sąsaja (toliau – API) – standartizuota techninė sąsaja, leidžianti skirtingoms informacinėms sistemoms, posistemėms ar duomenų šaltiniams keistis duomenimis. 1.17. Etaloniniai / patikros duomenys (toliau – etaloniniai / patikros duomenys) – patikimi, nepriklausomai nustatyti arba dokumentais pagrįsti duomenys, naudojami siūlomo sprendimo aptikimo, klasifikavimo, prognozavimo ar kitų funkcijų tikslumui patikrinti. 1.18. Geografinės veikimo ribos / geozonos (toliau – geografinės veikimo ribos / geozonos) – iš anksto nustatytos geografinės teritorijos arba erdvinės ribos, kuriose leidžiami, ribojami arba draudžiami tam tikri sistemos ar reagavimo posistemės veiksmai. 1.19. Priverstinio sustabdymo funkcija (toliau – priverstinio sustabdymo funkcija) – techninė arba programinė saugos funkcija, leidžianti nedelsiant sustabdyti sistemos ar reagavimo posistemės veiksmą, jeigu jis viršija nustatytas saugos, teritorines, procedūrines ar teisines ribas. 1.20. Taikinio sekimo identifikatorius (toliau – taikinio sekimo identifikatorius) – unikalus sistemos suteikiamas identifikatorius konkrečiam aptiktam ir sekamam oro objektui, leidžiantis susieti aptikimo, sekimo, klasifikavimo, patvirtinimo, prognozavimo ir incidento valdymo duomenis. 1.21. Sistemos įrašai / žurnalai (toliau – sistemos įrašai / žurnalai) – automatiškai sistemoje fiksuojami techniniai ir operaciniai duomenys, įskaitant laiko žymas, koordinates, taikinio identifikatorius, operatoriaus veiksmus, sistemos būsenas, duomenų perdavimo įvykius ir kitą vertinimui reikšmingą informaciją. 1.22. Latencija nuo aptikimo iki pateikimo vieningoje valdymo aplinkoje (toliau – latencija nuo aptikimo iki pateikimo vieningoje valdymo aplinkoje) – laiko intervalas nuo oro objekto aptikimo momento iki jo duomenų pateikimo vieningoje valdymo aplinkoje operatoriui ar susijusiai sistemai. |  |  |
| Pirkimo principai: |  |  |  |  | 1.11. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, racionalumo, ekonomiškumo, konkurencingumo, proporcingumo, konfidencialumo, nešališkumo, inovatyvumo, rizikos ir naudos pasidalijimo bei vertės už pinigus principų. |  |

# II SKYRIUS

# IKIPREKYBINIO PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Šiuo metu Lietuva susiduria su augančia oro erdvės saugumo ir kritinės infrastruktūros veiklos tęstinumo grėsme – cigarečių kontrabanda iš Baltarusijos vykdoma naudojant oro balionus (toliau – balionai). Sustiprinus sausumos valstybės sienos apsaugą, kontrabandine veikla užsiimantys asmenys perorientavo veiklą į oro erdvę: vienu metu gali būti leidžiamos dešimtys balionų, kurių kiekvienas gali gabenti apie 40 kg ar kito dydžio (svorio) krovinį. Balionų paleidimai dažniausiai vykdomi naktimis, kelių kilometrų atstumu nuo valstybės sienos, siekiant apsunkinti jų aptikimą ir turimų pajėgų reagavimą užkardant tokius pažeidimus, vykstančius per valstybės sieną. Ši pažeidėjų naudojama taktika kelia kompleksinę riziką – be gabenamos kontrabandos, balionai pavojingi civilinei aviacijai, gali trikdyti oro eismą ir oro uostų veiklą. Taip pat išlieka eskalacijos rizika, kad panašios priemonės gali būti panaudotos pavojingų krovinių gabenimui, todėl būtini sprendimai turi apimti platesnį oro grėsmių prevencijos ir neutralizavimo kontekstą. 2.2. Ikiprekybinio pirkimo metu tikimasi sukurti inovatyvų technologinį sprendimą, leidžiantį realiu laiku ir saugiai aptikti, identifikuoti bei stebėti oro erdvėje esančius balionus su kroviniu (ar kitus panašius bepiločius oro objektus), o esant poreikiui – sudaryti prielaidas jų neutralizavimui arba kontroliuojamam perėmimui (nuleidimui) pagal griežtas procedūras. 2.3. Kuriamas sprendimas turi apimti šias funkcines sritis: - Aptikimą, sekimą ir patvirtinimą; - Prognozavimą; - Vieningą valdymo aplinką ir duomenų sąveiką; - Reagavimą; - Papildomų duomenų integravimą. 2.4. Detalūs reikalavimai pirkimo objektui nustatyti funkcinė specifikacijoje (pirkimo dokumentų 1 priedas).

# III SKYRIUS

# IKIPREKYBINIO PIRKIMO ETAPAI, TRUKMĖ IR BIUDŽETAS

| Pirkimo etapai, planuojama jų trukmė (kiekvieno iš pirkimo etapų) ir maksimalus finansuojamų dalyvių skaičius: |  |  |  |  | 3.1. Pirkimą sudaro 2 etapai. Kiekvienas etapas baigiasi dalyvių konkurencija, kai po kiekvieno etapo dalyvių skaičius mažėja, siekiant atrinkti tuos dalyvius, kurių pateiktas pasiūlymas labiausiai atitinka funkcinę specifikaciją. 3.2. Visų ikiprekybinio pirkimo etapų bendra Pirkimo sutarties įvykdymo trukmė – 10 mėnesių. Esant nenumatytoms aplinkybėms, nurodytoms Pirkimo sutarties projekte, bendra Pirkimo sutarties įvykdymo trukmė gali būti pratęsta ne ilgiau kaip 4 mėnesiams. 1 lentelė Etapas; Trukmė, mėnesiai; Maksimalus finansuojamų dalyvių skaičius, vnt.. I etapas (prototipo sukūrimas); 4 mėnesiai. Esant nenumatytoms aplinkybėms, nurodytoms Pirkimo sutarties projekte, šio etapo vykdymo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 2 mėnesiams.; 3. II etapas (bandomosios partijos sukūrimas); 6 mėnesiai. Esant nenumatytoms aplinkybėms, nurodytoms Pirkimo sutarties projekte, šio etapo vykdymo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 2 mėnesiams.; 1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirkimo biudžetas ir maksimali finansuojama suma kiekvienam dalyviui kiekviename etape: |  |  |  |  | 3.3 Pirkimo biudžetas – 2.999.999,99 Eur su PVM. 2 lentelė I etapas (prototipo sukūrimas); II etapas (bandomosios partijos sukūrimas). Biudžetas, Eur su PVM; 699.999,99; 2.300.000,00. Maksimali finansuojama suma vienam dalyviui, Eur su PVM; 233.333,33; 2.300.000,00. 3.4. Išlaidos viršijančios dalyvio pasiūlyme nurodytą fiksuotą kainą tenka pačiam dalyviui. 3.5. Jeigu perkančioji organizacija nustato, kad pirkimo objektas ar jo techniniai, funkciniai, kiekybės ir kokybės kriterijai neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, dalyviui mokėtina fiksuota kaina mažinama Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka proporcingai pasiektiems rezultatams arba nemokama, kai prievolės pagal Pirkimo sutartį neįvykdomos. |
| 3 lentelė |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo biudžeto dalis, kurią sudaro kiekvienas šaltinis: |  |  |  |  |  | Etapai; Perkančiosios organizacijos lėšos, Eur su PVM; Viso, Eur su PVM. I; 699.999,99; 699.999,99. II; 2.300.000,00; 2.300.000,00. |

# IV SKYRIUS

# IKIKPREKYBINIO PIRKIMO PROCEDŪROS IR TERMINAI

| Pirkimo informacijos teikimo tvarka: |  |  |  |  | 4.1. Informacija apie pirkimą (pirkimo dokumentai, pasiūlymų pateikimo terminas, informacija apie nustatytus kiekvieno pirkimo etapo laimėtojus ir kt.), išskyrus informaciją, kuri yra pripažinta konfidencialia, viešai skelbiama perkančiosios organizacijos interneto svetainėje (https://vsat.lrv.lt/lt/), įgaliotosios organizacijos ir koordinuojančios organizacijos interneto svetainėje (www.inovacijuagentura.lt). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirkimo dokumentų patikslinimai (paaiškinimai): |  |  |  |  | 4.2. Įgaliotoji organizacija ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki nustatyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi teisę patikslinti (paaiškinti) pirkimo dokumentus. Pirkimo dokumentų patikslinimai (paaiškinimai) skelbiami perkančiosios organizacijos interneto svetainėje (https://vsat.lrv.lt/lt/), įgaliotosios organizacijos ir koordinuojančiosios organizacijos interneto svetainėje (www.inovacijuagentura.lt), taip pat ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki nustatyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos atskirai el. paštu informuojami įgaliotosios organizacijos žinomi teikėjai. 4.3. Jeigu yra tikslinami (paaiškinami) pirkimo dokumentai, kuriuose esanti informacija yra pripažinta konfidencialia, tokie įgaliotosios organizacijos patikslinimai (paaiškinami) yra išsiunčiami tiesiogiai tik tiems teikėjams, kurie yra pasirašę konfidencialumo pasižadėjimus (sutartis). |  |  |  |
| Pirkimo dokumentų patikslinimas teikėjų iniciatyva: |  |  |  |  |  | 4.4. Teikėjai ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi teisę prašyti įgaliotosios organizacijos paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus, taip pat papildomos su pirkimu susijusios informacijos. Pirkimo komisija privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo rašytinių prašymų gavimo pateikti teikėjams atsakymus į prašymus. Įgaliotoji organizacija atsakymus į teikėjų prašymus, išskyrus atsakymus į teikėjų prašymus, kurie yra susiję su konfidencialia informacija, skelbia viešai, bet nenurodo, iš ko gavo prašymą teikti paaiškinimą. 4.5. Atsakymai dėl pirkimo dokumentų nuostatų ir (ar) papildoma informacija skelbiami perkančiosios organizacijos interneto svetainėje (https://vsat.lrv.lt/lt/), įgaliotosios organizacijos ir koordinuojančiosios organizacijos interneto svetainėje (www.inovacijuagentura.lt). 4.6. Teikėjų prašymai paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus įgaliotojai organizacijai turi būti pateikti el. paštu (el. p. ippvertinimai@inovacijuagentura.lt) teikėjai turi būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų (patikslinimų) iškart po susipažinimo su pirkimo dokumentų nuostatomis. 4.7. Pirkimo dokumentų patikslinimai skelbiami nustačius ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų pasiūlymų pateikimo terminą nuo patikslinimų paskelbimo dienos ir apie tai informuojami pasiūlymus jau pateikę dalyviai. |  |  |  |
| Ikiprekybinio pirkimo dokumentų viešas aptarimas: |  |  |  | 4.8. Įgaliotoji organizacija savo iniciatyva ne vėliau kaip likus 14 darbo dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos gali rengti nekonfidencialių pirkimo dokumentų viešą aptarimą, apie tai paskelbdama perkančiosios organizacijos interneto svetainėje (https://vsat.lrv.lt/lt/), įgaliotosios organizacijos ir koordinuojančiosios organizacijos interneto svetainėje (www.inovacijuagentura.lt). Jeigu viešasis aptarimas bus vykdomas, tuomet jis vyks visiems teikėjams vienu metu. 4.9. Teikėjai, norintys dalyvauti viešajame aptarime, iki viešojo aptarimo pradžios turės el. p. ippvertinimai@inovacijuagentura.lt atsiųsti vardus ir pavardes bei el. p. adresus asmenų, ketinančių dalyvauti viešajame aptarime. 4.10. Jeigu įgaliotoji organizacija rengia viešą aptarimą, ji surašo šio aptarimo protokolą. Protokole fiksuojami visi aptarimo metu pateikti klausimai dėl nekonfidencialių pirkimo dokumentų ir atsakymai į juos. Įgaliotoji organizacija protokolo išrašu pasidalina su teikėjais. |  |  |  |

# V SKYRIUS

# PASIŪLYMŲ RENGIMO IR PATEIKIMO REIKALAVIMAI

| Pasiūlymų pateikimo terminas: |  |  |  | 5.1. Pasiūlymai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki termino, nurodyto skelbime apie pirkimą, išskyrus atvejus, kai nukeliamas pasiūlymų pateikimo terminas. 5.2. Įgaliotoji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą bet kuriuo metu iki nustatyto termino pabaigos. 5.3. Įgaliotajai organizacija žinomi teikėjai apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą informuojami el. priemonėmis (el. paštu). Informacija taip pat skelbiama perkančiosios organizacijos interneto svetainėje (https://vsat.lrv.lt/lt/), įgaliotosios organizacijos ir koordinuojančios organizacijos interneto svetainėje (www.inovacijuagentura.lt). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasiūlymų pateikimo būdas: |  |  | 5.4. Dalyviai savo pasiūlymus, pasirašytus elektroniniu parašu, gali pateikti tik el. paštu (el. p. ipppasiulymai@inovacijuagentura.lt). 5.5. Pasiūlymai, pateikti popierine forma arba ne įgaliotosios organizacijos nurodytomis el. priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys šių pirkimo dokumentų reikalavimų. |  |  |
| Dalyvis kartu su pasiūlymu pateikia: |  |  | 5.6. Dokumentus ir informaciją, nurodytus pasiūlymo formos (pirkimo dokumentų 2 priedas) 5 skyriuje. |  |  |

| Pasiūlymo kaina: | 5.7. Pasiūlyme nurodoma kaina pateikiama eurais, dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Kaina turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių pirkimo dokumentų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo objekto funkcinėje specifikacijoje nurodytą apimtį, kainos sudėtines dalis ir pan. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos dalyvio išlaidos. 5.8. Visiems kiekvieno atitinkamo ikiprekybinio pirkimo etapo dalyviams nustatoma fiksuota suma. 5.9. Dalyvis privalo savo lėšomis finansuoti dalį ikiprekybinio pirkimo sutarties vykdymo išlaidų. Savo finansinio prisidėjimo dydį dalyvis nurodo pasiūlyme pagal pirkimo dokumentų 2 priede nustatytą formą. Dalyvio finansinis prisidėjimas negali būti lygus nuliui. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasiūlymo kalba: | 5.10. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jeigu kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai yra parengti kita kalba, kartu turi būti pateikti ir šių dokumentų vertimai į lietuvių kalbą. Įgaliotajai organizacijai kilus abejonių dėl vertimo tikslumo ar jo atitikties dokumentui, parengtam kita kalba, ji turi teisę pareikalauti pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir, jei taikoma, vertimų biuro antspaudu patvirtintą vertimą. |  |  |
| Pasiūlymo galiojimo terminas: | 5.11. Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo laikas. Dalyvio pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 120 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo terminas, laikoma, kad pasiūlymas galioja šiame punkte nustatytą minimalų pasiūlymo galiojimo terminą. |  |  |
| Pasiūlymo atšaukimas: | 5.12. Dalyvis iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Norėdamas atšaukti ar pakeisti pasiūlymą, dalyvis atsiunčia el. paštu ippvertinimai@inovacijuagentura.lt raštą (pasirašytą įgalioto asmens), kuriuo informuoja apie atšaukiamą pasiūlymą. Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, dalyvis turi jį pateikti iš naujo. |  |  |
| Ūkio subjektų dalyvavimas pirkime: | 5.13. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutarties skaitmeninę kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti Pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, išreikšta procentiniu dydžiu, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. 5.14. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją). 5.15. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą. |  |  |
| Subtiekėjų dalyvavimas pirkime: | 5.16. Dalyvis gali pasitelkti subtiekėjus kiekviename etape. |  |  |
| 5.17. Įgaliotoji organizacija neatsako už pasiūlymų negavimą ar pavėluotą gavimą dėl elektroninio pašto sistemų veikimo sutrikimų, ryšio trikdžių, techninių gedimų, tarpininkaujančių serverių veikimo ypatumų ar kitų nuo Įgaliotosios organizacijos nepriklausančių aplinkybių. Dalyvis yra atsakingas už tai, kad pasiūlymas būtų gautas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pavėluotai gauti pasiūlymai nevertinami.. |
| 5.18. Dalyvis dėl pirkimo objekto gali pateikti tik vieną pasiūlymą individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei dalyvis pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. |  |  |
| 5.19. Alternatyvūs pasiūlymai nepriimami. Dalyviui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti. |  |  |

# VI SKYRIUS

# REIKALAVIMAI DALYVIAMS

6.1. Dalyvis privalo neturėti žemiau nurodytų pašalinimo pagrindų, atitikti kvalifikacinius ir su nacionaliniu saugumu susijusius reikalavimus (reikalavimų atitiktį pagrindžiantys dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu). 4 lentelė

| Dalyvio pašalinimo pagrindai | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1.1. Dalyvis nėra įgijęs bankrutuojančio, bankrutavusio fizinio arba juridinio asmens statuso arba restruktūrizuojamo, reorganizuojamo, likviduojamo juridinio asmens statuso. | Pateikiama kartu su pasiūlymu. Jeigu dalyvis yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Įgaliotoji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos Valstybės įmonės Registrų centro informacinės sistemos duomenis. Kitos valstybės juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas dalyvis, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Jeigu dalyvis yra fizinis asmuo, jis pateikia laisvos formos deklaraciją. |  |
| 6.1.2. Dalyvis neturi turėti teistumo (arba teistumas turi būti išnykęs ar panaikintas), dėl dalyvio (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus neturi būti priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams | Pateikiama kartu su pasiūlymu. Iš Lietuvoje įsteigtų dalyvių reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų dalyvių reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 6.1.3 Dalyvio vadovas, turintis teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (buhalteriai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti dalyvio apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas turi būti išnykęs ar panaikintas), dėl dalyvio (juridinio asmens) per pastaruosius 5 (penkerius) metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veiklas nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams. | Pateikiama kartu su pasiūlymu. Iš Lietuvoje įsteigtų dalyvių reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų dalyvių reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 6.1.4. Dalyvis yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal valstybės, kurioje jis registruotas, ar valstybės, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus; dalyvis laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 (penkiasdešimt) eurų. | Pateikiama kartu su pasiūlymu. 1. Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų dalyvių prašoma: 1.1. Jeigu dalyvis yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Įgaliotoji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Įgaliotoji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie Dalyvį (juridinį asmenį), ji turės teisę prašyti Dalyvio (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Dalyvis taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2. Jeigu dalyvis yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 3. Iš ne Lietuvoje įsteigtų Dalyvių reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki pasiūlymų termino pabaigos. |  |
| 6.1.5. Per pastaruosius vienus metus dėl dalyvio (juridinio asmens) neturi būti priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už veiką, nustatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 2921 straipsnio 1 dalyje. | Pateikiama kartu su pasiūlymu. Iš Lietuvoje įsteigtų dalyvių reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - kitas dokumentas Iš ne Lietuvoje įsteigtų dalyvių reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 6.1.6. Dalyvis per pastaruosius 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (jeigu dalyvis veikia trumpiau nei 3 metus – nuo jo įregistravimo dienos) pagal vieną ar daugiau sutarčių turi būti įvykdęs arba tinkamai vykdyti gynybos ir (ar) saugumo srities technologinio produkto, sistemos, jų komponento ar programinės įrangos kūrimo MTEP veiklas arba būti sukūręs ir pateikęs rinkai (pardavęs) vykdant MTEP veiklas sukurtą gynybos ir (ar) saugumo srities technologinį produktą, sistemą, jų komponentą ar programinę įrangą. Sukurtas sprendimas turi turėti funkcinę paskirtį bent vienoje iš šių sričių: karinėje – produktas sukurtas ir (ar) parduotas ginkluotosioms pajėgoms ar gynybos institucijoms; viešojo saugumo – produktas sukurtas ir (ar) parduotas teisėsaugos, pasienio apsaugos ar kitoms valdžios saugumo institucijoms; arba dvejopoje (dual-use) – produktas turi tiek civilinį, tiek karinį ar saugumo pritaikymą. | 1. Per pastaruosius 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (jeigu dalyvis veikia trumpiau nei 3 metus – nuo jo įregistravimo dienos) įvykdytų arba tinkamai vykdomų sutarčių sąrašas, kuriame nurodoma: vykdytų gynybos ir (ar) saugumo srities technologinio produkto, sistemos, jų komponento ar programinės įrangos kūrimo MTEP veiklos arba sukurto pateikto rinkai (pardavusiam) vykdant MTEP veiklas sukurtas gynybos ir (ar) saugumo srities technologinio produkto, sistemos, jų komponento ar programinės įrangos aprašymas; sukurto sprendimo funkcinė paskirtis (karinė, viešojo saugumo ar dvejopos); įvykdymo datos; gavėjai (tiek viešieji, tiek privatūs). 2. Užsakovų (gavėjų) pažymos, kuriose nurodoma: vykdytų gynybos ir (ar) saugumo srities technologinio produkto, sistemos, jų komponento ar programinės įrangos kūrimo MTEP veiklos arba sukurto pateikto rinkai (pardavusiam) vykdant MTEP veiklas sukurtas gynybos ir (ar) saugumo srities technologinio produkto, sistemos, jų komponento ar programinės įrangos aprašymas; sukurto sprendimo funkcinė paskirtis (karinė, viešojo saugumo ar dvejopos); įvykdymo datos; gavėjas; taip pat patvirtinimas, ar sutartis (-ys) ar MTEP darbai įvykdyti tinkamai. Jeigu sutartis (-ys) vykdomos šiuo metu, Užsakovo gavėjų (pažymoje) nurodoma, ar tinkamai sutartis (-ys) vykdomos iki pasiūlymų pateikimo dienos. Esant įslaptintai informacijai, duomenys teikiami tiek, kiek leidžia teisės aktai. |  |
| 6.1.7. Dalyvis, ūkio subjektų grupės nariai ir jų pasitelkiami subtiekėjai ar juos kontroliuojantys asmenys neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui: 6.1.7.1. Įgaliotoji organizacija laiko, kad prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai: 6.1.7.1.1. prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamame Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamoje Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijoje, Kinijos Liaudies Respublikoje, netaikoma Taivano (Penghu, Kinmeno ir Matsu) atskirajai muitų teritorijoje; 6.1.7.1.2. paslaugų teikimas būtų vykdomas iš Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos aneksuoto Krymo, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamos Padniestrės teritorijos, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos, Kinijos Liaudies Respublikos, netaikoma Taivano (Penghu, Kinmeno ir Matsu) atskirajai muitų teritorijai; 6.1.7.1.3. Įgaliotoji organizacija laiko, kad teikėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, ir draudžia pirkime dalyvauti teikėjams, jų subtiekėjams ar ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys yra registruoti (jeigu teikėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamame Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamoje Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijoje, Kinijos Liaudies Respublikoje, netaikoma Taivano (Penghu, Kinmeno ir Matsu) atskirajai muitų teritorijoje. | Pateikiama kartu su pasiūlymu ir užpildomas pirkimo dokumentų 5 priedas: • jeigu dalyvis, dalyvių grupės partneris, subtiekėjas ar juos kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, pateikiama juridinio asmens vadovo patvirtinta juridinio asmens steigimo dokumentų kopija, Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašas arba atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai; • jeigu dalyvis, dalyvių grupės partneriai, subtiekėjas, ar juos kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo, pateikiama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopija, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopija ir pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 90 dienų iki pasiūlymų termino pabaigos. |  |
| 6.2. Dalyvio, pateikusio netikslius ar neišsamius duomenis apie atitiktį aukščiau nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams, įgaliotoji organizacija, nepažeisdama pirkimų principų, privalo prašyti, kad jis šiuos duomenis per įgaliotosios organizacijos nustatytą protingą terminą patikslintų, papildytų arba paaiškintų. |  |
| 6.3. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šio skyriaus lentelės 6.1 – 6.1.5, 6.1.7. punktuose nustatytus reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šio skyriaus lentelės 6.1.6. punkte nustatytą reikalavimą turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu. 6.4. Jeigu dalyvis pasitelkia subtiekėjus, tuomet subtiekėjas turi atitikti šio skyriaus lentelės 6.1 – 6.1.5, 6.1.7. punktuose nustatytus reikalavimus ir pateikti tai įrodančius dokumentus. |  |

# VII SKYRIUS

# PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR DALYVIŲ SARAŠO SUDARYMAS

| Susipažinimas su pasiūlymais: |  |  | 7.1. Su gautais dalyvių pasiūlymais bus susipažįstama Pirkimo komisijos posėdyje, kuris vyks įgaliotosios organizacijos adresu J. Balčikonio g. 3, Vilniuje skelbime apie pirkimą nurodytu laiku. Apie gautus pasiūlymus (pasiūlymo pateikusio dalyvio pavadinimą) elektroninėmis priemonėmis informuojami visi pasiūlymus pateikę dalyviai. 7.2. Susipažinimo su pasiūlymais procedūrą, pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo procedūras atlieka pirkimo komisija, dalyviams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. Pirkimo komisija dalyvių pasiūlymų vertinimui gali pasitelkti ikiprekybinio pirkimo ekspertus. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasiūlymų vertinimo tvarka: |  |  | 7.3. Dalyvių pateiktų pasiūlymų vertinimo tvarka numatyta šių pirkimo dokumentų 3 priede „Pasiūlymų ir rezultatų vertinimo tvarka“. Pasiūlymų vertinimo trukmė iki 30 darbo dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| Pasiūlymų atmetimas: |  |  | 7.4. Pasiūlymas atmetamas, jeigu: 7.4.1. neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (pasiūlymas nepasirašytas, ir dalyvis, pirkimo komisijos prašymu, nepatikslino formalaus neatitikimo, pasiūlymas neatitinka perkamų paslaugų teikimo sąlygų ir reikalavimų, nustatytų funkcinėje specifikacijoje ir pan.); 7.4.2. Dalyvis pirkimo komisijos prašymu per nurodytą terminą nepatikslina arba nepapildo pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją; 7.4.3. Dalyvis pirkimo komisijos prašymu per nurodytą terminą nepatikslina arba nepapildo pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų nurodytu 4 lentelėje; 7.4.4. Dalyvis apie nustatytų reikalavimų atitiktį yra pateikęs melagingą informaciją, kurią pirkimo komisija įrodo bet kuriomis teisėtomis priemonėmis; 7.4.5. Dalyvis pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą pirkimo objektui arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus dėl pirkimo objekto; 7.4.6. pasiūlymas pateiktas pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui; 7.4.7. Dalyvis kartu su pasiūlymu nepateikia technologinio parengties lygio įrodančių dokumentų arba technologinis parengties lygis yra žemesnis nei TPL4; radaro, EO/IR patvirtinimo; reagavimo posistemės funkcionalumų; sistemos architektūros ir integracijos (COP/C2); 7.4.8. Dalyvis neatitinka nacionalinio saugumo reikalavimų nurodytų 4 lentelės 6.1.7. punkte. 7.4.9. Dalyvis savo lėšomis nefinansuoja dalies ikiprekybinio pirkimo sutarties vykdymo išlaidų; 7.4.10. Ir kt. atmetimo pagrindai nurodyti pirkimo dokumentuose. |  |
| Pirkimo dalyvių sąrašo sudarymas: |  |  | 7.5. Pirkimo komisija įvertina gautus dalyvių pasiūlymus, pagal vertinant suteiktų balų skaičių sudaro pirkimo dalyvių sąrašą atitinkamam pirkimo etapui ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas šį sąrašą išsiunčia visiems dalyviams. Toks sąrašas skelbiamas perkančiosios organizacijos interneto svetainėje (https://vsat.lrv.lt/lt/), įgaliotosios organizacijos ir koordinuojančiosios organizacijos interneto svetainėje (www.inovacijuagentura.lt). |  |
| Pirkimo laimėtojų nustatymas: |  |  | 7.6. Laimėtojais, įgyvendinsiančiais atitinkamą pirkimo etapą, pripažįstami dalyviai, kurių pasiūlymai (arba etapo pabaigoje dalyvio pateikti rezultatai) pagal nustatytą eilę patenka į šiuose pirkimo dokumentuose nustatytą maksimalų finansuojamų dalyvių skaičių. |  |

# VIII SKYRIUS

# IKIPREKYBINIO PIRKIMO ĮGYVENDINIMAS

| Laimėtojų nustatymas: |  |  | 8.1. Laimėtojais pripažįstami dalyviai, kurių pasiūlymai dėl viso pirkimo (visų etapų) pripažinti geriausiais. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Didžiausias galimų dalyvių skaičius: |  |  | 8.2. I etapo įgyvendinimui: 3 dalyviai; II etapo įgyvendinimui: 1 dalyvis. |  |
| Pirkimo etapai: |  |  | 8.3. Šį pirkimą sudaro 2 etapai. Visi pirkimo etapai pradedami nuo sutarties su dalyviu (-ais) sudarymo. I etapo pabaigoje dalyvių pateikti rezultatai vertinami šiuose pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka (pirkimo dokumentų 3 priedas). Remdamasi vertinimais, Pirkimo komisija sudaro vertinimų eilę ir priima sprendimą dėl dalyvių dalyvavimo kitame pirkimo etape. |  |
| Pirkimo pabaiga: |  |  | 8.4. Pirkimas baigiamas, kai: 8.4.1. pasiekiamas pirkimo dokumentuose nurodytas tikslas ir įvykdomos Pirkimo sutartyje nurodytos paskutinio etapo prievolės; 8.4.2. nutraukiamos pirkimo procedūros; 8.4.3. visi dalyviai iki Pirkimo sutarties dėl etapo įgyvendinimo sudarymo atsiima pasiūlymus ar atsisako sudaryti Pirkimo sutartį dėl etapo įgyvendinimo; 8.4.4. baigiasi perkančiosios organizacijos pasiūlymo sudaryti Pirkimo sutartis dėl etapo įgyvendinimo terminas ir Pirkimo sutartis dėl etapo įgyvendinimo nesudaroma nė su vienu iš dalyvių dėl priežasčių, kurios priklauso nuo dalyvių; 8.4.5. iki dalyvių pasiūlymo pateikimo termino pabaigos negaunama nė vieno dalyvio pasiūlymo; 8.5. Perkančioji organizacija arba įgaliotoji organizacija, gavusi koordinuojančiosios organizacijos pritarimą, turi teisę pirmajame etape nutraukti pirkimą nė vienam iš dalyvių nepasiekus Pirkimo sutartyje nustatyto rezultato, jeigu toliau vykdyti pirkimą netikslinga. 8.6. Perkančioji organizacija arba įgaliotojo organizacija, gavusi koordinuojančiosios organizacijos rašytinį pritarimą, bet kuriuo metu turi teisę nutraukti pirkimo procedūrą, jeigu atsiranda aplinkybių, dėl kurių nebus užtikrintas pirkimo finansavimas, arba paaiškėja, kad yra aplinkybių, dėl kurių vykdomas pirkimas neatitinka Apraše nurodytų pirkimo vykdymo principų. 8.7. Perkančioji organizacija arba įgaliotojo organizacija, gavusi koordinuojančiosios organizacijos rašytinį pritarimą, bet kuriuo metu turi teisę nutraukti pirkimo procedūrą, jeigu atsiranda rinkoje analogiškas sprendimas, nurodytas pirkimo dokumentų 1 priede. |  |

# IX SKYRIUS

# IKIPREKYBINIO PIRKIMO SUTARTYS

| Kvietimas sudaryti Pirkimo sutartis: |  |  | 9.1. Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo dalyvių sąrašo pagal vertinant suteiktų balų skaičių paskelbimo kviečiamiems dalyviams pateikia rašytinį pasiūlymą (el. paštu) sudaryti Pirkimo sutartį dėl atitinkamo etapo įgyvendinimo. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirkimo sutartis: |  |  | 9.2. Ikiprekybinio Pirkimo sutarties projektas pateiktas pirkimo dokumentų 4 priede. 9.3. Pirkimo sutarties sąlygos, kol sutartis galioja, negali būti keičiamos, išskyrus tokias, kurios nurodytos Pirkimo sutartyje. Tokie pakeitimai atliekami bendru šalių susitarimu. |  |
| Dalyvio atsisakymas sudaryti sutartį: |  |  | 9.4, Jeigu dalyvis, kuriam pasiūlyta sudaryti Pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti, iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo Pirkimo sutarties arba atsisako sudaryti Pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti Pirkimo sutartį. Tokiu atveju perkančioji organizacija Pirkimo sutartį siūlo sudaryti dalyviui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po dalyvio, atsisakiusio sudaryti Pirkimo sutartį. |  |
| Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas: |  |  | 9.5. Perkančioji organizacija reikalauja, kad I ir II etapų Pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimu: 9.5.1. Dalyvis ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po sutarties sudarymo privalo perkančiajai organizacijai pateikti tinkamai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko arba draudimo bendrovės besąlygišką ir neatšaukiamą Pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo garantiją (laidavimą) paslaugų gavėjui priimtina forma bei visus ją lydinčius dokumentus (originalus) tokiomis sąlygomis: 9.5.1.1. garantas (laiduotojas): bankas arba draudimo bendrovė; 9.5.1.2. garantijos (laidavimo) suma – I etape: 9.200,00 Eur; II etape: 90.000,00 Eur; 9.6. jeigu teikėjas nepateikia perkančiajai organizacijai Pirkimo sutartyje nustatytos vertės sutarties įvykdymo užtikrinimo per 9.5.1 punkte nustatytą terminą, laikoma, kad teikėjas atsisakė sudaryti sutartį ir perkančioji organizacija turi teisę pasiūlyti sudaryti Pirkimo sutartį kitam teikėjui. 9.7. prieš pateikdamas Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą, teikėjas gali prašyti perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad perkančioji organizacija sutinka priimti teikėjo siūlomą Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą. Tokiu atveju, perkančioji organizacija privalo atsakyti teikėjui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo teikėjo prašymo gavimo dienos. 9.8. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinime bankas (draudimo bendrovė) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo perkančiosios organizacijos raštiško pranešimo apie teikėjo Pirkimo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą gavimo dienos sumokėti perkančiajai organizacijai Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą, pinigus pervedant į perkančiosios organizacijos sąskaitą. 9.9. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinime negali būti nurodyta, kad bankas (draudimo bendrovė) atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Bankas (draudimo bendrovė) neturi teisės reikalauti, kad perkančioji organizacija pagrįstų savo reikalavimą. Perkančioji organizacija pranešime bankui (draudimo bendrovei) nurodo, kad Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad teikėjas iš dalies ar visiškai neįvykdė Pirkimo sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl teikėjo kaltės. Perkančioji organizacija neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir teikėjas, pasirašydamas Pirkimo sutartį ir pateikdamas Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą, patvirtina, kad Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais perkančiosios organizacijos nuostoliais. 9.10. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau negu jo pateikimo perkančiajai organizacijai dieną. 9.11. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurais. 9.12. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba kita kalba (esant perkančiosios organizacijos prašymui, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą). 9.13. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei Pirkimo sutarties galiojimo terminas. 9.14 Jeigu Pirkimo sutartyje nustatytomis sąlygomis terminas yra pratęsiamas arba nukeliamas dėl Pirkimo sutarties sustabdymo, arba suteikti paslaugas arba taisyti paslaugų trūkumus yra vėluojama, teikėjas privalo užtikrinti Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą visą Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį ir ne vėliau kaip iki Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos privalo perkančiajai organizacijai pateikti naują arba pratęstą Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą. 9.15. Teikėjui laiku nepratęsus Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino arba nepateikus naujo Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, perkančioji organizacija turi teisę reikalauti Pirkimo sutartyje nustatyto dydžio netesybų už kiekvieną pradelstą dieną. 9.16. Perkančioji organizacija nepriima Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo ir (ar) laiko jį negaliojančiu, ir (ar) kreipiasi į teikėją dėl naujo Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo perkančiajai organizacijai, o teikėjas privalo Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą pateikti per trumpiausiai įmanomą terminą, jei Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas neatitinka Pirkimo sutartyje keliamų reikalavimų arba perkančioji organizacija turi informacijos, susijusios su Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavusio banko (draudimo bendrovės) veiklos sustabdymu arba galimu veiklos sustabdymu (įskaitant nemokumą, likvidavimą ar teisinės apsaugos taikymo procedūras). 9.17. Jei teikėjas pažeidžia Pirkimo sutartimi nustatytus įsipareigojimus, dalinai ar visiškai įsipareigojimų nevykdo (ar juos vykdo ne pagal Pirkimo sutarties sąlygas), perkančioji organizacija gali pasinaudoti Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimu. Teikėjas, siekdamas toliau vykdyti Pirkimo sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo sumokėjimą perkančiajai organizacijai pranešimo gavimo dienos pateikti perkančiajai organizacijai naują Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą. 9.18. Perkančioji organizacija gali pasinaudoti Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimu, esant bet kuriai iš žemiau nurodytų aplinkybių: 9.18.1. Teikėjas neįvykdė, nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Pirkimo sutartį; 9.18.2. Teikėjas per protingai nustatytą laikotarpį neįvykdo perkančiosios organizacijos nurodymo ištaisyti trūkumus; 9.18.3. jei dėl bet kokių teikėjo veiksmų (veikimo ar neveikimo) perkančioji organizacija patyrė nuostolius; 9.18.4. Teikėjas be pateisinamos priežasties (ne Pirkimo sutartyje nustatytais atvejais) vienašališkai nutraukia Pirkimo sutartį. |  |

# X SKYRIUS

# INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ IR KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS APSAUGA

| Intelektinė nuosavybės teisės: |  |  | 10.1. Intelektinės nuosavybės teisės nurodytos Pirkimo sutartyje (pirkimo dokumentų 4 priedas). |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konfidenciali informacija: |  |  | 10.2. Įgaliotoji organizacija, koordinuojančioji organizacija ir perkančioji organizacijos privalo: 10.2.1. be išankstinio rašytinio dalyvio, su kuriuo nesudaryta Pirkimo sutartis, sutikimo neatskleisti per pirkimą iš tokio dalyvio gautos konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims nuo šio dalyvio pasiūlymo pateikimo dienos; 10.2.2. be išankstinio rašytinio dalyvio, su kuriuo sudaryta Pirkimo sutartis, sutikimo neatskleisti per pirkimą iš tokio dalyvio gautos konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims nuo paskutinio Pirkimo sutarties vykdymo rezultatų perdavimo. |  |

# XI SKYRIUS

# ĮGALIOTOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ APSKUNDIMAS IR JŲ NAGRINĖJIMAS

11.1 Dalyviai, nesutinkantys su įgaliotosios organizacijos sprendimais ar veiksmais (neveikimu), susijusiais su pirkimo vykdymu, turi teisę per 10 darbo dienų po to, kai gauna įgaliotosios organizacijos rašytinį pranešimą apie jos priimtą sprendimą ar sužino apie veiksmus (neveikimą), pateikti koordinuojančiajai organizacijai rašytinę pretenziją.

11.2. Koordinuojanti organizacija, gavusi dalyvio pretenziją, per 3 darbo dienas raštu pareikalauja įgaliotosios organizacijos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikti motyvuotus rašytinius paaiškinimus dėl pareikštos pretenzijos. Koordinuojanti organizacija, vadovaudamasi pateikta pretenzija, paaiškinimais ar kitais įrodymais, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo dalyvio pretenzijos gavimo priima motyvuotą sprendimą dėl pretenzijos patenkinimo arba nepatenkinimo ir išsiunčia jį pretenziją pateikusiam dalyviui ir įgaliotojai organizacijai.

# XII SKYRIUS

# PRIEDAI

| 1 priedas |  |  | Funkcinė specifikacija |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 priedas |  |  | Pasiūlymas Technologinio sprendimo, skirto Lietuvos oro erdvės saugumui užtikrinti, sukūrimo, ikiprekybiniam pirkimui |  |
| 3 priedas |  |  | Pasiūlymų ir rezultatų vertinimo tvarka |  |
| 4 priedas |  |  | Pirkimo sutartis |  |

| 5 priedas |  | Informacija apie dalyvį |
| --- | --- | --- |

| 6 priedas |  | I etapo rezultatų bandymų ir priėmimo metodikos principai |
| --- | --- | --- |

Technologinio sprendimo, skirto Lietuvos oro erdvės saugumui užtikrinti, sukūrimo, ikiprekybinio pirkimo dokumentų 1 priedas

TECHNOLOGINIO SPRENDIMO, SKIRTO LIETUVOS ORO ERDVĖS SAUGUMUI UŽTIKRINTI, SUKŪRIMO FUNKCINĖ SPECIFIKACIJA

# Sąvokos ir techniniai apibrėžimai

Vienalaikis taikinių sekimas – aptikimo ir stebėsenos posistemės funkcionalumas, leidžiantis vienu metu automatiškai sekti kelis oro objektus, kiekvienam jų suteikiant atskirą taikinio sekimo identifikatorių ir realiuoju arba artimu realiajam laikui atnaujinant jų buvimo vietos, aukščio, judėjimo krypties ir kitus sekimo duomenis.

Aptikimo horizontalus atstumas aplink radaro dislokacijos vietą – didžiausias horizontalus atstumas nuo radaro dislokacijos vietos iki oro objekto, kuriame aptikimo ir stebėsenos posistemė gali aptikti ir pradėti sekti pirkimo dokumentuose nurodyto tipo oro objektą, atsižvelgiant į deklaruojamas reljefo, matomumo, meteorologines ir technines veikimo sąlygas.

Aptikimo aukščių diapazonas – aukščio intervalas virš žemės arba jūros lygio, kuriame aptikimo ir stebėsenos posistemė gali aptikti ir sekti pirkimo dokumentuose nurodyto tipo oro objektus.

Latencija nuo aptikimo iki pateikimo vieningoje valdymo aplinkoje – laiko intervalas nuo oro objekto aptikimo momento iki šio objekto duomenų pateikimo vieningoje valdymo aplinkoje operatoriui arba susijusiai sistemai.

Klasifikavimo tikslumas – sistemos gebėjimas teisingai priskirti aptiktą oro objektą atitinkamai kategorijai, pavyzdžiui, „balionas su kroviniu“, „bepilotis orlaivis“, „neaiškus oro objektas“ arba „klaidingas aptikimas“, lyginant su etaloniniais / patikros duomenimis.

Klaidingas pranešimas – sistemos sugeneruotas pranešimas apie oro objektą arba grėsmę, kuris, atlikus patikrą pagal etaloninius / patikros duomenis, EO/IR patvirtinimą, operatoriaus patvirtinimą, papildomų jutiklių duomenis arba kitus objektyvius duomenis, nepasitvirtina kaip realus pirkimo dokumentuose apibrėžtas oro objektas arba incidentas.

Klaidingų pranešimų skaičius 10 patikrintų sistemos sugeneruotų pranešimų imtyje – klaidingų pranešimų skaičius, nustatomas patikrinus 10 sistemos sugeneruotų pranešimų, gautų sprendimui veikiant realiomis arba artimomis realioms sąlygomis pasienio, poligono ar kitoje perkančiosios organizacijos patvirtintoje bandymo aplinkoje.

Tikėtinos nusileidimo zonos tikslumas – prognozavimo posistemės apskaičiuotos tikėtinos oro objekto nusileidimo zonos plotas arba nuokrypis nuo faktinės / etaloninės nusileidimo vietos, nustatomas pagal bandymų, modeliavimo arba kitus patikros duomenis.

Meteorologinių duomenų naudojimas trajektorijos prognozei – sprendimo funkcionalumas, kai trajektorijos, sienos kirtimo ruožo, aukščio ir (ar) tikėtinos nusileidimo zonos prognozė apskaičiuojama naudojant meteorologinius duomenis, pavyzdžiui, vėjo kryptį ir greitį, temperatūrą, slėgį, drėgnį arba kitus atmosferos parametrus. Meteorologiniai duomenys gali būti gaunami iš oficialių meteorologinių šaltinių, integruotų jutiklių, trečiųjų šalių duomenų šaltinių arba kitų dokumentais pagrįstų šaltinių.

Operacinė grandinė – siūlomo technologinio sprendimo veikimo procesas nuo oro objekto aptikimo iki incidento valdymo ir įrodymų bazės formavimo, apimantis šiuos elementus: aptikimą ir sekimą, optinį ir infraraudonųjų spindulių patvirtinimą (EO/IR), klasifikavimą, trajektorijos prognozę, incidento valdymą, reagavimo inicijavimą ir įrodymų bazės formavimą.

Duomenų sąveika su COP / C2 sistemomis – siūlomo technologinio sprendimo gebėjimas perduoti, priimti, atvaizduoti arba registruoti duomenis bendro oro situacijos vaizdo (COP) ir (ar) vadovavimo bei valdymo (C2) sistemose arba jų aplinkoje.

Masinių paleidimų scenarijų valdymas – siūlomo technologinio sprendimo funkcionalumas, leidžiantis vienu metu arba per trumpą laikotarpį apdoroti kelių oro objektų scenarijų, išlaikant atskirų taikinių identifikavimo, sekimo, klasifikavimo, atvaizdavimo vieningoje valdymo aplinkoje ir incidentų valdymo logiką.

Technologiškai pagrįsta reagavimo funkcija – reagavimo posistemės funkcija, kurios veikimo principas, techninės priemonės, sąsaja su aptikimo / valdymo sistema, inicijavimo logika, saugos ribojimai ir numatomas rezultatas yra aprašyti pasiūlyme ir pagrįsti techniniais dokumentais, architektūros schema, veikimo scenarijais, analogiškų sprendimų duomenimis arba kitais lygiaverčiais dokumentais.

Bendro pobūdžio reagavimo koncepcija – bendras reagavimo idėjos arba veikimo principo aprašymas, kuriame nurodoma, kokio tipo reagavimo veiksmai galėtų būti taikomi, tačiau nėra pakankamai pagrįstos konkrečios techninės priemonės, sąsajos, inicijavimo logika, saugos ribojimai arba įgyvendinimo būdas.

Technologiškai pagrįstas saugos mechanizmas – reagavimo posistemės techninė, programinė arba procedūrinė priemonė, kurios veikimo principas, taikymo sąlygos, sąsaja su valdymo aplinka ir numatomas poveikis saugiam reagavimo veiksmų vykdymui yra aprašyti pasiūlyme ir pagrįsti techniniais dokumentais, architektūros schema, veikimo scenarijais arba kitais lygiaverčiais dokumentais.

Saugos mechanizmai – techninės, programinės ir procedūrinės priemonės, ribojančios sistemos ar reagavimo posistemės veiksmus pagal nustatytas geografines, operacines, teisines ir saugos sąlygas, įskaitant geografines veikimo ribas / geozonas, priverstinio sustabdymo funkciją, operatoriaus patvirtinimą, veiksmų registravimą ir audito pėdsaką.

Rizikos zona / geozona – iš anksto nustatyta arba sistemos apskaičiuota teritorija ar oro erdvės dalis, kurioje oro objekto buvimas, trajektorija arba tikėtinas nusileidimas gali kelti padidintą riziką civilinei aviacijai, kritinei infrastruktūrai, gyvenamosioms teritorijoms arba kitoms jautrioms zonoms.

Pirkimo objekto kontekstas, tikslas ir  funkcinės sritys

Kontekstas

Pastaruoju metu Lietuva susiduria su sparčiai augančia grėsme oro erdvės saugumui ir kritinės infrastruktūros veiklos tęstinumui: cigarečių kontrabanda iš Baltarusijos Respublikos (toliau – BLR) intensyviai vykdoma naudojant oro balionus. Po fizinės sausumos sienos apsaugos sustiprinimo, kontrabanda užsiimantys asmenys prisitaikė prie pasikeitusių aplinkos sąlygų ir perkėlė kontrabandos gabenimą į orą – šiuo metu reikšminga dalis bandymų gabenti kontrabandą vykdoma vienu metu leidžiant kelis ar kelias dešimtis balionų, kurių kiekvienas gali gabenti apie 27-29 kg krovinį (apie 1500 cigarečių pakelių) ar kito svorio krovinį. Paleidimai dažnai vykdomi naktimis, atsitraukus maždaug 7–10 km nuo valstybės sienos BLR pusėje, siekiant sumažinti balionų aptikimo ir jų perėmimo tikimybę bei apsunkinti reagavimą.

Ši naudojama taktika kelia kompleksinę riziką: be nelegalaus cigarečių kontrabandos gabenimo, balionai su kroviniu kelia pavojų civilinei aviacijai, gali sukelti oro eismo apribojimus ir trikdyti oro uostų  darbą – tai šiuo metu yra didžiausia ekonominė ir operacinė problema. Papildomai egzistuoja eskalacijos scenarijus: tie patys ar panašūs oro objektai ateityje gali būti panaudoti pavojingų krovinių (pvz., sprogstamųjų medžiagų) gabenimui, todėl sprendimas turi būti orientuotas ne tik į kontrabandos prevenciją, bet ir į platesnį oro grėsmių neutralizavimo kontekstą.

Tikslas

Sukurti inovatyvų technologinį sprendimą, skirtą Lietuvos oro erdvės saugumui užtikrinti, kuris leistų aptikti, sekti, klasifikuoti ir patvirtinti oro balionus su kroviniu arba kitus panašius bepiločius oro objektus, prognozuoti jų trajektoriją ir tikėtiną nusileidimo zoną, valdyti incidentą vieningoje valdymo aplinkoje ir, esant poreikiui, sudaryti technines prielaidas kontroliuojamam perėmimui, žymėjimui arba neutralizavimui pagal saugos ir teisėtumo reikalavimus.

Sprendimas turi apimti šias funkcines sritis:

- Aptikimas, sekimas ir patvirtinimas – aptikti ir sekti meteorologinius oro balionus su kroviniu arba kitus panašius bepiločius oro objektus, nustatyti jų padėtį, aukštį, judėjimo kryptį ir kitus sekimo duomenis, taip pat sudaryti technines galimybes vizualiniam, optiniam ir terminiam patvirtinimui dienos ir nakties sąlygomis.

- Trajektorijos ir nusileidimo zonos prognozė – prognozuoti oro objekto trajektoriją, tikėtiną Lietuvos Respublikos sienos kirtimo ruožą, aukštį, rizikos zonas ir tikėtiną nusileidimo zoną, naudojant aptikimo, sekimo ir meteorologinius duomenis.

- Vieninga valdymo aplinka ir duomenų sąveika – užtikrinti aptikimo, sekimo, klasifikavimo, prognozavimo, incidento valdymo ir įrodymų bazės formavimo duomenų pateikimą vieningoje valdymo aplinkoje, taip pat sudaryti technines galimybes duomenų sąveikai su bendro oro situacijos vaizdo (COP) ir (ar) vadovavimo bei valdymo (C2) sistemomis.

- Reagavimo priemonės – sudaryti technines prielaidas oro objekto perėmimui, žymėjimui ir (ar) neutralizavimui, taikant eskalacijos principą ir užtikrinant, kad reagavimo veiksmai būtų vykdomi tik pagal nustatytas saugos, teritorines, operacines ir teisines sąlygas.

- Papildomi duomenų integravimo moduliai ir įrodymų bazė – užtikrinti incidento duomenų, veiksmų žurnalo, laiko žymų, koordinačių, EO/IR medžiagos, taikinio sekimo identifikatoriaus ir kitų reikšmingų duomenų fiksavimą, saugojimą ir atkuriamumą.

FUNKCINIAI REIKALAVIMAI

Siūlomi sprendimai turi būti paremti moduline architektūra, apimančia aptikimo ir stebėsenos, prognozavimo, reagavimo posistemes, vieningą valdymo aplinką bei papildomų duomenų integravimo modulių.  Sprendimas gali būti stacionarus, mobilus arba hibridinis, tačiau turi užtikrinti visų funkcinių sričių veikimą  vieningoje valdymo aplinkoje (nuo aptikimo, sekimo, klasifikavimo ir prognozavimo iki incidento valdymo, reagavimo bei įrodymų bazės formavimo).

- Aptikimo ir stebėsenos posistemė turi:

- naudojant X-band, Ku-band arba kitų dažnių juostų radarą, jeigu siūlomas sprendinys pagrindžia lygiaverčius ar geresnius aptikimo ir sekimo rezultatus, realiuoju laiku (ne daugiau kaip 1 min. vėlavimu) priimti ir apdoroti aptikimo duomenis, suformuoti taikinio sekimą ir atvaizduoti informaciją (trajektoriją, aukščio pokyčius, greitį, kryptį);

- palaikyti ne mažiau kaip keliasdešimties taikinių vienalaikį sekimą ir nustatyti ore esančių meteorologinių balionų skaičių ir padėtį (koordinatės, aukščiai, kryptys, greičiai), įskaitant masinių paleidimų scenarijus;

- sudaryti technines galimybes EO/IR (vizualiniam/optiniam ir terminiam) priartėjimui ir patvirtinimui (dieną bei naktį), įskaitant įrodymų fiksavimą (vaizdo/nuotraukų medžiaga su laiko žyma ir taikinio ID);

- užtikrinti objektų klasifikavimą į nustatytas kategorijas (pvz., „balionas su kroviniu“, „bepilotis orlaivis”, „neaiškus oro objektas“, „klaidingas aptikimas“) su ne mažesniu kaip 80 % tikslumu pagal iš anksto apibrėžtus bandymų scenarijus, kuriuose numatyti realūs balionų paleidimai ir tipinės oro sąlygos (diena/naktis) ir aiškiai apibrėžtas etaloninių / patikros duomenų nustatymo metodas;

- užtikrinti, kad klaidingų pranešimų skaičius neviršytų 3 klaidingų pranešimų 10 patikrintų sistemos sugeneruotų pranešimų imtyje, kai „klaidingu pranešimu“ laikomas atvejis, kai sistema priskiria objektą vienai iš grėsmės kategorijų, tačiau pagal iš anksto nustatytą verifikavimo metodiką vėliau patvirtinama, kad grėsmės nebuvo;

- užtikrinti oro erdvės pažeidimo aptikimą ir sekimą nuo žemų aukščių iki ne mažiau kaip 10 km aukščio. Tikslinis žemo aukščio orientyras – nuo 25 m aukščio idealioje tiesioginio matomumo aplinkoje, tačiau realus pasiekiamas aukštis gali priklausyti nuo reljefo, augmenijos, užstatymo ir kitų fizinių ribojimų;

- užtikrinti objektų aptikimo horizontalų atstumą ne mažiau kaip 7 km atstumu nuo radaro dislokacijos vietos;

- Turėti galimybę per standartizuotas sąsajas perduoti aptikimo ir sekimo duomenis į bendrą oro situacijos vaizdą (COP) ir integruotis su institucijų naudojamomis C2 sistemomis.

Prognozavimo posistemė turi:

- priimti iš aptikimo ir stebėsenos posistemės taikinių duomenis (koordinates, aukštį, kryptį, greitį) ir palaikyti didelį objektų kiekį (įskaitant masinių paleidimų scenarijus);

- gauti aktualius meteorologinius duomenis (oro temperatūrą, vėjo kryptį ir greitį skirtinguose aukščiuose – nuo žemų iki 10 km intervale) ir naudoti juos trajektorijų prognozei;

- atlikti kiekvieno aptikto meteorologinio baliono trajektorijos prognozę ir pateikti:

  - tikėtiną Lietuvos Respublikos sienos kirtimo horizontalų ruožą ir aukštį su neapibrėžtumu iki 300 m;

  - pateikti tikėtiną nusileidimo zoną su ne mažesniu kaip 80% pasitikėjimo lygiu. Prognozuojamas nusileidimo zonos plotas mažesnis negu 0,25 km². Didesnis tikslumas gali būti vertinamas kaip papildomas pranašumas, tačiau jis turi būti pagrįstas aiškia matavimo metodika, nurodant, kuriame skrydžio etape ir kokiomis sąlygomis prognozė vertinama;

  - pateikti rizikos vertinimą pagal geozonas (VNO, kritinė infrastruktūra, gyvenvietės ir kt.) ir integruoti prognozavimo rezultatus į vieningą valdymo sistemą, užtikrinant nuolatinį prognozių atnaujinimą pagal naujus sekimo taškus;

  - turėti galimybę numatyti tikėtinos nusileidimo vietos stebėjimą ir (ar) papildomą fiksavimą po nusileidimo, jeigu siūloma techninė architektūra tai leidžia.

- Reagavimo posistemė turi:

- įgyvendinti reagavimo logiką pagal eskalacijos principą: stebėti/įspėti → perimti ir(ar) pažymėti → neutralizuoti (kaip kraštutinė priemonė pagal nustatytas procedūras);

- sudaryti technines prielaidas objekto perėmimui ir(ar) žymėjimui, siekiant padidinti krovinio suradimo tikimybę, įrodymų surinkimą ir galimybę stebėti nusileidimo vietovę;

- sudaryti technines prielaidas neutralizavimui kaip kraštutinei priemonei ir užtikrinti saugos mechanizmus: geografines veikimo ribas / geozonas, priverstinio sustabdymo funkciją, operatoriaus patvirtinimą, veiksmų registravimą, audito pėdsaką ir incidento įrodymų fiksavimą;

- užtikrinti, kad perėmimas, žymėjimas ar neutralizavimas nebūtų vykdomi už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų.

- Vieninga valdymo aplinką turi:

- užtikrinti aptikimo ir stebėsenos, prognozavimo bei reagavimo posistemių rezultatų pateikimą bendroje naudotojo sąsajoje;

- vykdyti realiojo laiko situacijos stebėjimą ir bendro operacinio vaizdo formavimą;

- atvaizduoti informaciją apie aptiktus objektus, jų trajektorijas, prognozuojamas nusileidimo zonas ir vykdomus reagavimo veiksmus;

- užtikrinti incidentų registravimą, jų būsenų valdymą ir veiksmų koordinavimą.

- vykdyti kelių vienu metu vykstančių incidentų stebėjimą ir valdymą.

- Užtikrinti duomenų mainus su COP/C2 ir kitomis išorinėmis informacinėmis sistemomis.

- Papildomi duomenų integravimo moduliai turi:

- per standartizuotas sąsajas integruoti papildomus duomenų šaltinius (pačių šaltinių prieiga gali būti nesuteikta), kurie gerina nusileidimo vietos prognozės ir faktinės lokalizacijos tikslumą bei įrodymų bazę:

  - integruoti MNO (mobiliojo ryšio operatorių tinklo duomenis), jeigu tokia prieiga suteikiama ir egzistuoja teisinės bei techninės prielaidos. Šie duomenys gali sudaryti papildomas prielaidas nusileidimo vietos prognozės ir faktinės lokalizacijos tikslinimui;

  - integruoti radijo dažnių (RF) duomenis, ADS-B (automatinio priklausomo stebėjimo transliacijos) ir kitus prieinamus duomenų šaltinius, jeigu jie padeda ankstyvesniam perspėjimui, lokalizacijos tikslinimui ar incidento įrodymų bazei;

  - taikyti kitus metodus (pvz., trianguliaciją, duomenų sintezę), leidžiančius tikslinti nusileidimo vietos prognozę ir faktinę lokalizaciją.

SPRENDIMO TECHNOLOGINĖS PARENGTIES LYGIAI (TPL) IR ETAPINĖ LOGIKA

Sprendimo kūrimas bus vykdomas dviem vystymo etapais po atrankos, užtikrinant konkurenciją tarp dalyvių pereinant iš vieno etapo į kitą. Dalyvis į atranką turi pateikti sprendimą, kurio technologinis parengtumas yra ne mažesnis kaip TPL4. Dalyvio turimas TPL vertinamas pagal žemiausią išvystytos esminės posistemės TPL. Aukštesnio TPL sprendimai vertinami papildomais balais, numatyta pasiūlymų vertinimo kriterijuose.

Atrankos etapas (ne žemesnis kaip TPL4) – pasiūlymų vertinimas

Po pasiūlymų pateikimo vykdomas pirmasis vertinimas, kurio metu įvertinami visų dalyvių pateikti sprendimai (nuo TPL4) pagal kvietime nustatytus kriterijus. Finansavimas skiriamas trims geriausiems dalyviams, kurie pereina į I etapą.

I etapas – technologinio sprendimo prototipo vystymas ir demonstravimas iki TPL7 lygio:

I etape trys finansuojami dalyviai vysto technologinio sprendimo prototipus iki TPL7 lygio. I etapo pabaigoje atliekamas I etapo rezultatų vertinimas, kurio metu iš dalyvių atrenkamas aukščiausią vietą vertinimo eilėje užėmęs dalyvis, kviečiamas sudaryti II etapo Pirkimo sutartį.

II etapas – bandomosios partijos sukūrimas ir galutinio technologinio sprendimo patvirtinimas:

II etape vienas finansuojamas dalyvis sukuria bandomąją technologinio sprendimo partiją ir parengia galutinį technologinį sprendimą patvirtinimui realiomis arba artimomis realioms eksploatavimo sąlygomis. II etapo pabaigoje atliekamas galutinio technologinio sprendimo rezultatų vertinimas, kurio metu patvirtinama, ar sprendimas atitinka funkcinėje specifikacijoje, II etapo Pirkimo sutartyje, patvirtintoje bandymų ir priėmimo metodikoje bei kituose pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Pasiūlymų vertinimo, I etapo rezultatų vertinimo ir II etapo rezultatų vertinimo tvarka nustatyta pirkimo dokumentų 3 priede „Pasiūlymų ir rezultatų vertinimo tvarka“.

Technologinio sprendimo, skirto Lietuvos oro erdvės saugumui užtikrinti, sukūrimo ikiprekybinio pirkimo dokumentų

2 priedas

(Dalyvio pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Dalyvį, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Valstybės sienos apsaugos tarnybai

prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

PASIŪLYMAS

DĖL TECHNOLOGINIO SPRENDIMO, SKIRTO LIETUVOS ORO ERDVĖS SAUGUMUI UŽTIKRINTI, SUKŪRIMO IKIPREKYBINIO PIRKIMO

2026 m. [mėnuo] [diena]

(Data)

| Dalyvio arba ūkio subjektų grupės juridinio asmens kodas (-ai), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jeigu pasiūlymą teikia dalyvių grupė) |  |
| Asmens, įgalioto pasirašyti pasiūlymą, vardas ir pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

- INFORMACIJA APIE KIEKVIENO DALYVIŲ GRUPĖS PARTNERĮ

| Eil. Nr. | Dalyvių grupės partnerio pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies perduodamos vykdyti partneriui, aprašymas |
| --- | --- | --- |

- INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |

- PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina su pridėtinės vertės mokesčiu:

| Etapas | Maksimali Perkančiosios organizacijos vienam Dalyviui skiriama fiksuota suma, Eur | Dalyvio savo lėšomis finansuojama pasiūlymo kainos dalis*, Eur | Visa atitinkamo etapo pasiūlymo kaina, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| I | 233.333,33 |  |  |
| II | 2.300.000,00 |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina: |  |  |  |

* Dalyvis privalo nurodyti savo finansinio prisidėjimo dydį eurais. Dalyvio finansinis prisidėjimas turi būti didesnis už nulį. Nenurodžius finansinio prisidėjimo arba nurodžius 0 Eur, pasiūlymas bus atmestas.

- PASIŪLYMO KOKYBINIAI VERTINIMO KRITERIJAI

4.1. Dalyvis šiame skyriuje pažymi siūlomas kokybinių vertinimo kriterijų reikšmes ir nurodo kartu su pasiūlymu pateikiamus šias reikšmes pagrindžiančius dokumentus.

4.2. Jeigu dalyvis prie konkretaus kriterijaus nepažymi nė vieno varianto, laikoma, kad dalyvis pasirinko mažiausią balų skaičių suteikiantį to kriterijaus variantą, jeigu toks pasirinkimas neprieštarauja minimaliems privalomiems reikalavimams.

4.3. Jeigu dalyvis prie konkretaus kriterijaus pažymi kelis variantus, laikoma, kad dalyvis pasirinko iš pažymėtų variantų mažiausią balų skaičių suteikiantį variantą.

4.4. Jeigu dalyvio pažymėta kriterijaus reikšmė nėra pagrįsta kartu su pasiūlymu pateiktais dokumentais arba jos neįmanoma objektyviai nustatyti pagal pateiktus dokumentus, vertinama dokumentais pagrįsta reikšmė. Jeigu dokumentais pagrįstos reikšmės nustatyti negalima, už tokį kriterijų skiriama 0 balų. Jeigu kriterijaus  reikšmės ar jos pagrindimo nepateikimas reiškia minimalaus privalomo reikalavimo neatitikimą – tokiu atveju pasiūlymas atmetamas pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka.

| Eil. Nr. | Vertinimo sritis | Kokybinio vertinimo kriterijus | Dalyvio siūloma kriterijaus reikšmė / pažymėti vieną taikomą variantą | Dalyvio su pasiūlymu teikiami pagrindžiantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aptikimas ir stebėsena | Vienalaikis taikinių sekimas | 13 balų – ≥ 40 taikinių vienu metu; 9,75 balo – ≥ 30, bet <40 taikinių vienu metu; 6,5 balai – ≥20, bet <30 taikinių vienu metu; 3,25 balai – ≥10, bet <20 taikinių vienu metu; 0 balų. | Nurodyti ir pateikti pagrindžiančius dokumentus: bandymų rezultatai; modeliavimo / simuliacijos rezultatai; masinių paleidimų scenarijų testavimo rezultatai; sistemos našumo įvertinimas; taikinių sekimo įrašai / žurnalai; kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| 2. | Aptikimas ir stebėsena | Aptikimo horizontalus atstumas aplink radaro dislokacijos vietą | 14 balų – ≥25 km; 10,5 balo – ≥20 km, bet <25 km; 7 balai – ≥15 km, bet <20 km; 3,5 balai – ≥7 km, bet <15 km 0 balų. | Nurodyti ir pateikti pagrindžiančius dokumentus: radaro techninė specifikacija; gamintojo dokumentacija; bandymų arba modeliavimo rezultatai; aptikimo scenarijų aprašas; objektų tipų, reljefo, matomumo ir meteorologinių sąlygų aprašymas; kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| 3. | Aptikimas ir stebėsena | Aptikimo aukščių diapazonas | 3 balai – ≥12 km; 2 balai – ≥11 km, bet <12 km; 1 balas – ≥10 km, bet <11 km 0 balų. | Nurodyti ir pateikti pagrindžiančius dokumentus: radaro / jutiklių techninė specifikacija; modeliavimo rezultatai; bandymų duomenys; aukščio nustatymo metodika; kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| 4. | Aptikimas ir stebėsena | Latencija nuo aptikimo iki pateikimo vieningoje valdymo aplinkoje | 4 balai – ≤30 s; 2 balas – >30 s, bet ≤60 s 0 balų. | Nurodyti ir pateikti pagrindžiančius dokumentus: sistemos architektūra; duomenų srautų analizė; testavimo rezultatai; sistemos įrašai / žurnalai; laiko žymos; latencijos matavimo metodika; kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| 5. | Klasifikavimas ir patvirtinimas | Klasifikavimo tikslumas | 10 balų – ≥95 %; 7,5 balo – ≥90 %, bet <95 %; 5 balai – ≥85 %, bet <90 %; 2,5 balo – ≥80 %, bet <85 % 0 balų. | Nurodyti ir pateikti pagrindžiančius dokumentus: testavimo rezultatai; modeliavimo duomenys; algoritmų validacija; etaloninių / patikros duomenų nustatymo metodo aprašas; klasifikavimo klaidų matrica; bandymų scenarijai pagal kategorijas „balionas su kroviniu“, „bepilotis orlaivis“, „neaiškus oro objektas“, „klaidingas aptikimas“; kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| 6. | Klasifikavimas ir patvirtinimas | Klaidingų pranešimų skaičius 10 patikrintų sistemos sugeneruotų pranešimų imtyje | 10 balų – 0 klaidingų pranešimų iš 10 patikrintų pranešimų; 7,5 balo – 1 klaidingas pranešimas iš 10 patikrintų pranešimų; 5 balai – 2 klaidingi pranešimai iš 10 patikrintų pranešimų; 2,5 balo – 3 klaidingi pranešimai iš 10 patikrintų pranešimų 0 balų. | Nurodyti ir pateikti pagrindžiančius dokumentus: sistemos sugeneruotų pranešimų sąrašas; incidentų / aliarmų įrašai / žurnalai; pranešimų patikros metodika; etaloniniai / patikros duomenys; EO/IR patvirtinimo duomenys; operatoriaus patvirtinimo įrašai; papildomų jutiklių duomenys; klaidingų pranešimų apibrėžimas ir skaičiavimo metodika; kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| 7. | Prognozavimas | Tikėtinos nusileidimo zonos tikslumas | 8 balai – ≤0,05 km²; 6 balai – >0,05 km², bet ≤0,1 km²; 4 balai – >0,1 km², bet ≤0,2 km²; 2 balai – >0,2 km², bet ≤0,25 km² 0 balų. | Nurodyti ir pateikti pagrindžiančius dokumentus: modeliavimo rezultatai; trajektorijų analizė; bandymų scenarijai; meteorologinių duomenų šaltinių aprašas; etaloniniai / patikros duomenys; prognozės ir faktinių rezultatų palyginimas; kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| 8. | Prognozavimas | Meteorologinių duomenų naudojimas trajektorijos prognozei | 8 balai – sprendimas naudoja meteorologinius duomenis trajektorijos, sienos kirtimo ruožo, aukščio ir (ar) tikėtinos nusileidimo zonos prognozei; 0 balų – sprendimas meteorologinių duomenų trajektorijos prognozei nenaudoja. | Nurodyti ir pateikti pagrindžiančius dokumentus: meteorologinių duomenų šaltinių aprašas; meteorologinių duomenų integracijos aprašas; prognozavimo algoritmo arba skaičiavimo logikos aprašas; duomenų srautų schema; modeliavimo rezultatai; prognozės pavyzdžiai; kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| 9. | Vieninga valdymo aplinka | Siūlomos operacinės grandinės pilnumas | 8 balai – aprašyta ir pagrįsta pilna operacinė grandinė; 6 balai – aprašyta ir pagrįsta operacinė grandinė, apimanti ne mažiau kaip 5 iš 7 elementų; 4 balai – aprašyta dalinė operacinė grandinė, apimanti ne mažiau kaip 3 iš 7 elementų; 2 balai – pateikta bendro pobūdžio operacinės grandinės koncepcija 0 balų. | Nurodyti ir pateikti pagrindžiančius dokumentus: sistemos architektūra; veikimo scenarijų aprašas; posistemių sąveikos / sekos diagramos; duomenų srautų diagramos; incidento valdymo proceso aprašas; veiksmų žurnalo ir įrodymų bazės formavimo aprašas; integracijos koncepcija; kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| 10. | Vieninga valdymo aplinka | Duomenų sąveika su COP / C2 sistemomis | 8 balai – siūlomoje sprendimo architektūroje numatyta duomenų sąveika su COP / C2 sistemomis; 0 balų – duomenų sąveika su COP / C2 sistemomis nenumatyta. | Nurodyti ir pateikti pagrindžiančius dokumentus: sistemos architektūra; duomenų srautų diagramos; programavimo sąsajos (API) / sąsajų aprašas; perduodamų duomenų formatų aprašas; incidento duomenų perdavimo, registravimo ar atvaizdavimo aprašas; kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| 11. | Vieninga valdymo aplinka | Masinių paleidimų scenarijų valdymas | 3 balai – siūlomoje sprendimo architektūroje numatytas masinių paleidimų scenarijų valdymas; 0 balų – masinių paleidimų scenarijų valdymas nenumatytas. | Nurodyti ir pateikti pagrindžiančius dokumentus: sistemos architektūra; veikimo scenarijų aprašas; duomenų srautų diagramos; sistemos našumo įvertinimas; modeliavimo / simuliacijos rezultatai; taikinių sekimo ir incidentų valdymo logikos aprašas; kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| 12. | Reagavimas | Technologiškai pagrįstų reagavimo funkcijų apimtis | 8 balai – aprašytos ir technologiškai pagrįstos 3 reagavimo funkcijos: perėmimas, žymėjimas ir neutralizavimas; 6 balai – aprašytos ir technologiškai pagrįstos 2 iš 3 reagavimo funkcijų; 4 balai – aprašyta ir technologiškai pagrįsta 1 iš 3 reagavimo funkcijų; 2 balai – pateikta bendro pobūdžio reagavimo koncepcija; 0 balų. | Nurodyti ir pateikti pagrindžiančius dokumentus: reagavimo posistemės architektūra; technologinis aprašas; veikimo scenarijai; reagavimo logika pagal eskalacijos principą; saugos ir teisėtumo reikalavimų užtikrinimo aprašas; analogiškų sprendimų pavyzdžiai; kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| 13. | Reagavimas | Technologiškai pagrįstų saugos mechanizmų apimtis | 3 balai – aprašyti ir technologiškai pagrįsti visi saugos mechanizmai: geografinės veikimo ribos / geozonos, priverstinio sustabdymo funkcija, veiksmų registravimas, audito pėdsakas ir operatoriaus patvirtinimas; 2 balai – aprašyti ir technologiškai pagrįsti ne mažiau kaip 3 iš nurodytų saugos mechanizmų; 1 balas – aprašytas ir technologiškai pagrįstas bent 1 iš nurodytų saugos mechanizmų; 0 balų. | Nurodyti ir pateikti pagrindžiančius dokumentus: saugos architektūra; geografinių veikimo ribų / geozonų aprašas; priverstinio sustabdymo funkcijos aprašas; veiksmų registravimo / audito žurnalo aprašas; operatoriaus patvirtinimo logika; reagavimo veiksmų ribojimo pagal teritorines, teisines ir operacines sąlygas aprašas; kiti lygiaverčiai dokumentai. |

- DOKUMENTAI TEIKIAMI KARTU SU PASIŪLYMU IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Ar dokumentuose yra konfidencialios informacijos (Taip / Ne) (pildo dalyvis) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl (pildo dalyvis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) |  |  |
| 2. | Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne dalyvio, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų, kurių pajėgumais dalyvis remiasi, vadovas) |  |  |
| 3. | Jei dalyvis pasitelkia subtiekėjus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį |  |  |
| 4. | Pirkimo dokumentų 4 lentelėje nurodyti dokumentai (pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai, atitikti kvalifikaciniam reikalavimui ir reikalavimus susijusius su nacionaliniu saugumu) |  |  |
| 5. | Informacija apie dalyvį (pirkimo dokumentų 5 priedas) |  |  |
| 6. | Technologinės parengties lygį (TPL) pagrindžiantys dokumentai (sistemos architektūros aprašas; posistemių TPL pagrindimas; laboratorinių bandymų rezultatai; modeliavimo / simuliacijos rezultatai; techninės specifikacijos; matavimo metodikos aprašymas ir kiti lygiaverčiai dokumentai). Reikalavimas: Kiekviena siūlomo technologinio sprendimo posistemė, įskaitant aptikimo ir stebėsenos, EO/IR patvirtinimo, prognozavimo, reagavimo ir vieningos valdymo aplinkos posistemes, turi būti pagrįsta ne žemesniu kaip TPL4 lygiu. |  |  |
| 7. | Radaro turėjimą įrodantys dokumentai (radaro techninė specifikacija; gamintojo dokumentacija; sistemos architektūros aprašas; duomenų sąsajų / programavimo sąsajos (API) aprašas; Dalyvio deklaracija, patvirtinanti radaro pateikimą, naudojimą ir integravimą demonstravimo / bandymų metu, taip pat radaro prieinamumą I etapo rezultatų demonstravimui. Reikalavimas: Sprendime radaras naudojamas kaip būtina pirminė oro objektų aptikimo ir sekimo priemonė. Radaras turi būti integruotas į aptikimo ir stebėsenos posistemę ir sudaryti TPL7 lygio demonstracinio sprendimo dalį. Dalyvis turi pagrįsti, kad radaras bus pateiktas, integruotas ir naudojamas demonstravimo / bandymų metu. |  |  |
| 8. | EO/IR patvirtinimo dokumentai (EO/IR posistemės architektūros aprašymas; techninės specifikacijos; laboratorinių bandymų rezultatai; modeliavimo / simuliacijos rezultatai; analogiškų sistemų duomenys). Reikalavimas: Sprendime numatyta EO/IR posistemė, leidžianti atlikti objekto vizualinį / optinį ir terminį patvirtinimą dieną ir naktį, įskaitant įrodymų fiksavimą, kai tai numatyta sprendimo architektūroje. |  |  |
| 9. | Reagavimo posistemės funkcionalumo dokumentai (Posistemės architektūra; technologinis aprašas; veikimo scenarijai; reagavimo logikos pagal eskalacijos principą aprašymas; analogiškų sprendimų pavyzdžiai.). Reikalavimas: Pateiktas techniškai pagrįstas reagavimo posistemės sprendimas, leidžiantis įgyvendinti bent vieną iš šių veiksmų: objekto perėmimą, žymėjimą, neutralizavimą, laikantis saugos ir teisėtumo reikalavimų. |  |  |
| 10. | Sistemos architektūros ir integracijos dokumentai (COP/C2) (Architektūros schema; posistemių sąveikos aprašymas; duomenų srautų diagrama; API / sąsajų aprašas; duomenų formatų aprašymas; COP / C2 integracijos koncepcija; incidento duomenų registravimo ir perdavimo aprašas). Reikalavimas: Pateikta modulinė sistemos architektūra, apimanti aptikimo ir stebėsenos, prognozavimo, reagavimo posistemes, papildomų duomenų integravimo modulius ir vieningą valdymo aplinką. Turi būti aiškiai aprašyti duomenų srautai ir integracijos su COP / C2 sistemomis koncepcija, leidžianti perduoti aptikimo, sekimo, prognozavimo ir incidento duomenis į bendrą oro situacijos vaizdą (COP) ir / arba institucijų naudojamas C2 sistemas. |  |  |

*  Kartu su pasiūlymu nepateikus šios lentelės 6–10 punktuose nurodytų privalomų dokumentų arba pateikus dokumentus, kurie neleidžia pagrįsti atitinkamo privalomo reikalavimo, pasiūlymas atmetamas pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad: - sutinku su visais Pirkimo sąlygų reikalavimais; - pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga; - patvirtiname kad pasiūlymas galioje ne trumpiau kaip 120 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo datos; pasirašydami šį pasiūlymą patvirtiname, kad dalyvis, ūkio subjektų grupės nariai, pasitelkiami subtiekėjai ir juos kontroliuojantys asmenys, siūlomas pirkimo objektas nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui.

Pareigos		Vardas Pavardė		        Parašas

Technologinio sprendimo, skirto Lietuvos oro erdvės saugumui užtikrinti, sukūrimo, ikiprekybinio pirkimo dokumentų 3 priedas

Pasiūlymų IR REZULTATŲ vertinimo tvarka

1. Bendra informacija

- Pasiūlymus ir kiekvieno ikiprekybinio pirkimo etapo pabaigoje dalyvių pateiktus rezultatus nagrinėja ir vertina Pirkimo komisija. Pirkimo komisija pasiūlymų ir rezultatų vertinimui gali pasitelkti ikiprekybinio pirkimo ekspertus.

- Pasiūlymų ir rezultatų vertinimas atliekamas:

  - Pasiūlymų vertinimas prieš I etapo Pirkimo sutarties sudarymą;

  - I etapo rezultatų vertinimas prieš II etapo Pirkimo sutarties sudarymą;

  - II etapo rezultatų vertinimas, siekiant įvertinti galutinio technologinio sprendimo atitiktį pirkimo dokumentuose, funkcinėje specifikacijoje ir Pirkimo sutartyje nustatytiems reikalavimams.

- Pasiūlymų vertinimas prieš I etapo Pirkimo sutarties sudarymą atliekamas tokia seka:

  - Administracinis vertinimas – tikrinama, ar pateikti visi pirkimo dokumentuose nurodyti privalomi dokumentai ir ar jie atitinka formalius pirkimo sąlygų reikalavimus.

  - Privalomų techninių reikalavimų ir technologinio parengtumo lygio pagrindimo vertinimas – tikrinama, ar pateikti technologinio parengtumo lygį, radaro, EO/IR patvirtinimo, reagavimo posistemės, sistemos architektūros ir integracijos pagrindžiantys dokumentai, kai tokie dokumentai pagal pirkimo dokumentus yra privalomi.

  - Dalyvio tinkamumo vertinimas – tikrinama, ar dalyvis atitinka pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos ir nacionalinio saugumo reikalavimus.

  - Kokybinis pasiūlymo vertinimas – neatmesti pasiūlymai vertinami balais pagal šiame priede nustatytus kokybinius vertinimo kriterijus.

- Pasiūlymai, kurie neatitinka administracinių, tinkamumo, nacionalinio saugumo arba privalomų techninių reikalavimų, atmetami pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka ir toliau kokybiškai nevertinami.

- Remdamasi pasiūlymų vertinimo rezultatais, Pirkimo komisija sudaro pasiūlymų eilę ir priima sprendimą dėl dalyvių kvietimo sudaryti I etapo Pirkimo sutartį.

- I etapo rezultatų vertinimas atliekamas prieš II etapo sutarties sudarymą. Šio vertinimo metu vertinamas dalyvio I etape sukurtas ir pademonstruotas technologinio sprendimo prototipas.

- Jeigu I etapo rezultatas neatitinka minimalių funkcinėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų, dalyvis į II etapą nekviečiamas.

- Remdamasi I etapo rezultatų vertinimu, Pirkimo komisija sudaro I etapo rezultatų vertinimų eilę ir priima sprendimą dėl aukščiausią vietą vertinimų eilėje užėmusio Dalyvio kvietimo sudaryti II etapo Pirkimo sutartį.

- Jeigu keli Dalyviai surenka vienodą galutinį I etapo rezultatų vertinimo balą, aukštesnė vieta vertinimo eilėje suteikiama Dalyviui, kurio prototipas surinko daugiau balų pagal vieningos valdymo aplinkos ir operacinės grandinės vertinimo kriterijus. Jeigu ir šie balai sutampa, aukštesnė vieta suteikiama Dalyviui, kurio prototipas surinko daugiau balų pagal aptikimo ir stebėsenos posistemės kriterijus. Jeigu ir šie balai sutampa, Pirkimo komisija priima sprendimą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus principus, įvertindama, kuris sprendimas geriau užtikrina pirkimo tikslo pasiekimą ir mažesnę įgyvendinimo riziką.

- II etapo rezultatų vertinimas atliekamas pagal galutinio technologinio sprendimo atitiktį funkcinėje specifikacijoje, II etapo Pirkimo sutartyje, patvirtintoje bandymų ir priėmimo metodikoje bei kituose pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams.

2. PASIŪLYMŲ KOKYBINIO VERTINIMO KRITERIJAI

1. Pasiūlymų kokybinio vertinimo metu vertinamas dalyvio siūlomas technologinis sprendimas, jo architektūra, numatomi funkciniai pajėgumai, duomenų sąveika, reagavimo funkcionalumas ir saugos mechanizmai.

2. Minimalūs funkciniai, privalomi techniniai, technologinio parengtumo lygio ir kiti privalomi reikalavimai laikomi pasiūlymo tinkamumo slenksčiu. Jeigu pasiūlymas šių reikalavimų neatitinka, jis atmetamas pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka ir toliau kokybiškai nevertinamas.

3. Kokybinio vertinimo balai skiriami tik tiems pasiūlymams, kurie nėra atmesti pagal pirkimo dokumentuose nustatytus administracinius, dalyvio tinkamumo, nacionalinio saugumo, privalomus techninius ir minimalius funkcinius reikalavimus.

4. Kokybinio vertinimo balai skiriami tik už tas kriterijų reikšmes, kurios yra aiškiai nurodytos dalyvio pasiūlyme ir pagrįstos kartu su pasiūlymu pateiktais dokumentais. Jeigu konkretaus detaliojo vertinimo kriterijaus reikšmė nėra pagrįsta dokumentais arba jos neįmanoma objektyviai nustatyti pagal pateiktus dokumentus, už tokį kriterijų skiriama 0 balų, išskyrus atvejus, kai tokios reikšmės arba pagrindimo nepateikimas reiškia minimalaus privalomo reikalavimo neatitikimą – tokiu atveju pasiūlymas atmetamas pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka.

5. Kiekvienas detalusis vertinimo kriterijus vertinamas savarankiškai pagal lentelėje nurodytą balų skalę. Jeigu vertinimo skalėje nurodomos kelios kriterijaus reikšmių ribos, Dalyviui skiriamas didžiausias balų skaičius, kurio ribą pagrindžia jo pasiūlyme nurodyta ir dokumentais pagrįsta reikšmė.

6. Galutinis kokybinio pasiūlymo vertinimo balas apskaičiuojamas sudedant visų detaliųjų vertinimo kriterijų balus:

S = 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2.1 + 2.2 + 3.1 + 3.2 + 4.1 + 4.2 + 4.3 + 5.1 + 5.2

Čia S – galutinis kokybinio pasiūlymo vertinimo balas, o 1.1, 1.2 ir t. t. – konkrečių detaliųjų vertinimo kriterijų balai pagal šiame priede pateiktą vertinimo lentelę. Didžiausias galimas kokybinio pasiūlymo vertinimo balas – 100 balų.

7. Jeigu dalyvis prie to paties kriterijaus pasirenka kelias reikšmes, laikoma, kad dalyvis pasirinko iš pažymėtų reikšmių mažiausią balų skaičių suteikiančią reikšmę. Jeigu dalyvis prie konkretaus kriterijaus nepažymi nė vienos reikšmės, laikoma, kad dalyvis pasirinko mažiausią balų skaičių suteikiančią to kriterijaus reikšmę, jeigu toks pasirinkimas neprieštarauja minimaliems privalomiems reikalavimams. Jeigu Dalyvio pažymėta reikšmė nėra pagrįsta kartu su pasiūlymu pateiktais dokumentais arba jos neįmanoma objektyviai nustatyti pagal pateiktus dokumentus, vertinama dokumentais pagrįsta reikšmė. Jeigu dokumentais pagrįstos reikšmės nustatyti negalima, už tokį kriterijų skiriama 0 balų, išskyrus atvejus, kai reikšmės arba pagrindimo nepateikimas reiškia minimalaus privalomo reikalavimo neatitikimą – tokiu atveju pasiūlymas atmetamas pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka.

| Krit. Nr. | Vertinimo sritis | Detalusis vertinimo kriterijus | Vertinimo skalė | Galimi pagrindimo būdai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Aptikimas ir stebėsena | Vienalaikis taikinių sekimas | 13 – ≥40 taikinių vienu metu; 9,75 – ≥30, bet <40 taikinių vienu metu; 6,5 – ≥20, bet <30 taikinių vienu metu; 3,25 – ≥10, bet <20 taikinių vienu metu; 0 – reikšmė nepagrįsta dokumentais. | Bandymų rezultatai; modeliavimo / simuliacijos rezultatai; masinių paleidimų scenarijų testavimo rezultatai; sistemos našumo įvertinimas; taikinių sekimo įrašai / žurnalai; kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| 1.2 | Aptikimas ir stebėsena | Aptikimo horizontalus atstumas aplink radaro dislokacijos vietą | 14 – ≥25 km; 10,5 – ≥20 km, bet <25 km; 7 – ≥15 km, bet <20 km; 3,5 – ≥7 km, bet <15 km; 0 – reikšmė nepagrįsta dokumentais. | Radaro techninė specifikacija; gamintojo dokumentacija; bandymų arba modeliavimo rezultatai; aptikimo scenarijų aprašas; objektų tipų, reljefo, matomumo ir meteorologinių sąlygų aprašymas; kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| 1.3 | Aptikimas ir stebėsena | Aptikimo aukščių diapazonas | 3 – ≥12 km; 2 – ≥11 km, bet <12 km; 1 – ≥10 km, bet <11 km; 0 – reikšmė nepagrįsta dokumentais. | Radaro / jutiklių techninė specifikacija; modeliavimo rezultatai; bandymų duomenys; aukščio nustatymo metodika; kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| 1.4 | Aptikimas ir stebėsena | Latencija nuo aptikimo iki pateikimo vieningoje valdymo aplinkoje | 4 – ≤30 s; 2 – >30 s, bet ≤60 s; 0 – reikšmė nepagrįsta dokumentais. | Sistemos architektūra; duomenų srautų analizė; testavimo rezultatai; sistemos įrašai / žurnalai; laiko žymos; latencijos matavimo metodika; kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| 2.1 | Klasifikavimas ir patvirtinimas | Klasifikavimo tikslumas | 10 – ≥95 %; 7,5 – ≥90 %, bet <95 %; 5 – ≥85 %, bet <90 %; 2,5 – ≥80 %, bet <85 %; 0 – reikšmė nepagrįsta dokumentais. | Testavimo rezultatai; modeliavimo duomenys; algoritmų validacija; etaloninių / patikros duomenų nustatymo metodo aprašas; klasifikavimo klaidų matrica; bandymų scenarijai pagal kategorijas „balionas su kroviniu“, „bepilotis orlaivis“, „neaiškus oro objektas“, „klaidingas aptikimas“; kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| 2.2 | Klasifikavimas ir patvirtinimas | Klaidingų pranešimų skaičius 10 patikrintų sistemos sugeneruotų pranešimų imtyje | 10 – 0 klaidingų pranešimų iš 10 patikrintų pranešimų; 7,5 – 1 klaidingas pranešimas iš 10 patikrintų pranešimų; 5 – 2 klaidingi pranešimai iš 10 patikrintų pranešimų; 2,5 – 3 klaidingi pranešimai iš 10 patikrintų pranešimų; 0 – reikšmė nepagrįsta dokumentais. | Sistemos sugeneruotų pranešimų sąrašas; incidentų / aliarmų įrašai / žurnalai; pranešimų patikros metodika; etaloniniai / patikros duomenys; EO/IR patvirtinimo duomenys; operatoriaus patvirtinimo įrašai; papildomų jutiklių duomenys; klaidingų pranešimų apibrėžimas ir skaičiavimo metodika; kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| 3.1 | Prognozavimas | Tikėtinos nusileidimo zonos tikslumas | 8 – ≤0,05 km²; 6 – >0,05 km², bet ≤0,1 km²; 4 – >0,1 km², bet ≤0,2 km²; 2 – >0,2 km², bet ≤0,25 km²; 0 – reikšmė nepagrįsta dokumentais. | Modeliavimo rezultatai; trajektorijų analizė; bandymų scenarijai; meteorologinių duomenų šaltinių aprašas; etaloniniai / patikros duomenys; prognozės ir faktinių rezultatų palyginimas; kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| 3.2 | Prognozavimas | Meteorologinių duomenų naudojimas trajektorijos prognozei | 8 – sprendimas naudoja meteorologinius duomenis trajektorijos, sienos kirtimo ruožo, aukščio ir (ar) tikėtinos nusileidimo zonos prognozei; 0 – sprendimas meteorologinių duomenų trajektorijos prognozei nenaudoja arba reikšmė nepagrįsta dokumentais. | Meteorologinių duomenų šaltinių aprašas; meteorologinių duomenų integracijos aprašas; prognozavimo algoritmo arba skaičiavimo logikos aprašas; duomenų srautų schema; modeliavimo rezultatai; prognozės pavyzdžiai; kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| 4.1 | Vieninga valdymo aplinka | Siūlomos operacinės grandinės pilnumas | 8 – aprašyta ir pagrįsta pilna operacinė grandinė; 6 – aprašyta ir pagrįsta operacinė grandinė, apimanti ne mažiau kaip 5 iš 7 elementų; 4 – aprašyta dalinė operacinė grandinė, apimanti ne mažiau kaip 3 iš 7 elementų; 2 – pateikta bendro pobūdžio operacinės grandinės koncepcija; 0 – reikšmė nepagrįsta dokumentais. | Sistemos architektūra; veikimo scenarijų aprašas; posistemių sąveikos / sekos diagramos; duomenų srautų diagramos; incidento valdymo proceso aprašas; veiksmų žurnalo ir įrodymų bazės formavimo aprašas; integracijos koncepcija; kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| 4.2 | Vieninga valdymo aplinka | Duomenų sąveika su COP / C2 sistemomis | 8 – siūlomoje sprendimo architektūroje numatyta duomenų sąveika su COP / C2 sistemomis; 0 – duomenų sąveika su COP / C2 sistemomis nenumatyta arba reikšmė nepagrįsta dokumentais. | Sistemos architektūra; duomenų srautų diagramos; programavimo sąsajos (API) / sąsajų aprašas; perduodamų duomenų formatų aprašas; incidento duomenų perdavimo, registravimo ar atvaizdavimo aprašas; kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| 4.3 | Vieninga valdymo aplinka | Masinių paleidimų scenarijų valdymas | 3 – siūlomoje sprendimo architektūroje numatytas masinių paleidimų scenarijų valdymas; 0 – masinių paleidimų scenarijų valdymas nenumatytas arba reikšmė nepagrįsta dokumentais. | Sistemos architektūra; veikimo scenarijų aprašas; duomenų srautų diagramos; sistemos našumo įvertinimas; modeliavimo / simuliacijos rezultatai; taikinių sekimo ir incidentų valdymo logikos aprašas; kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| 5.1 | Reagavimas | Technologiškai pagrįstų reagavimo funkcijų apimtis | 8 – aprašytos ir technologiškai pagrįstos 3 reagavimo funkcijos: perėmimas, žymėjimas ir neutralizavimas; 6 – aprašytos ir technologiškai pagrįstos 2 iš 3 reagavimo funkcijų; 4 – aprašyta ir technologiškai pagrįsta 1 iš 3 reagavimo funkcijų; 2 – pateikta bendro pobūdžio reagavimo koncepcija; 0 – reikšmė nepagrįsta dokumentais. | Reagavimo posistemės architektūra; technologinis aprašas; veikimo scenarijai; reagavimo logika pagal eskalacijos principą; saugos ir teisėtumo reikalavimų užtikrinimo aprašas; analogiškų sprendimų pavyzdžiai; kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| 5.2 | Reagavimas | Technologiškai pagrįstų saugos mechanizmų apimtis | 3 – aprašyti ir technologiškai pagrįsti visi saugos mechanizmai: geografinės veikimo ribos / geozonos, priverstinio sustabdymo funkcija, veiksmų registravimas, audito pėdsakas ir operatoriaus patvirtinimas; 2 – aprašyti ir technologiškai pagrįsti ne mažiau kaip 3 iš nurodytų saugos mechanizmų; 1 – aprašytas ir technologiškai pagrįstas bent 1 iš nurodytų saugos mechanizmų; 0 – reikšmė nepagrįsta dokumentais. | Saugos architektūra; geografinių veikimo ribų / geozonų aprašas; priverstinio sustabdymo funkcijos aprašas; veiksmų registravimo / audito žurnalo aprašas; operatoriaus patvirtinimo logika; reagavimo veiksmų ribojimo pagal teritorines, teisines ir operacines sąlygas aprašas; kiti lygiaverčiai dokumentai. |

8. Dalyviai kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus nurodytus pirkimo dokumentų 2 priede.

- PIRKIMO REZULTATŲ VERTINIMAS PO I ETAPO

1. Po I etapo vertinamas Dalyvio sukurtas ir pademonstruotas technologinio sprendimo prototipas, siekiant nustatyti, ar jis atitinka funkcinėje specifikacijoje nustatytus minimalius reikalavimus ir kokiu mastu demonstravimo metu pagrindžia papildomus kokybinius rodiklius.

2. Prototipas turi būti pademonstruotas ne trumpesnio kaip 24 val. nepertraukiamo darbo režimu arba pagal pirkimo dokumentuose pateiktus I etapo rezultatų bandymų ir priėmimo metodikos principus turi būti pateikti lygiaverčiai veikimo stabilumą pagrindžiantys demonstravimo duomenys. Galutinė bandymų metodika gali būti patikslinta I etapo įgyvendinimo metu, atsižvelgiant į Dalyvio siūlomo sprendimo techninę architektūrą, tačiau tokie patikslinimai negali keisti pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių funkcinių reikalavimų, vertinimo kriterijų ir jų balų skyrimo principų.

3. Vertinimas atliekamas tik pagal demonstravimo metu surinktus ir dokumentuotus duomenis:

- bandymų protokolus;

- sistemos įrašus / žurnalus;

- COP / C2 įrašus, jeigu taikoma;

- etaloninius / patikros duomenis;

- EO/IR vaizdo įrašus ir (ar) nuotraukų medžiagą;

- incidento ID, laiko žymas, koordinates ir veiksmų žurnalą;

- prognozės ir faktinių rezultatų palyginimą;

- demonstravimo metu suformuotą įrodymų bazę.

4. Minimalūs funkcinėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai laikomi I etapo prototipo priėmimo slenksčiu. Jeigu prototipas nepasiekia minimalaus funkcinio reikalavimo arba konkretus rodiklis nėra pagrįstas demonstravimo metu gautais duomenimis, atitinkamas I etapo reikalavimas laikomas neįvykdytu. Papildomi balai skiriami tik už tuos rodiklius, kurie viršija minimalius funkcinius reikalavimus ir yra pagrįsti demonstravimo metu gautais duomenimis.

5. Dalyvis privalo pateikti šiuos I etapo rezultatų priėmimo dokumentus ir įrodymus:

- patvirtinto bandymų plano įvykdymo ataskaitą su bandymų protokolais;

- prototipo konfigūracijos ir sudėties aprašą, įskaitant komponentus, sąsajas ir darbo režimus;

- KPI rezultatų suvestinę pagal patvirtintą bandymų metodiką;

- etaloninių / patikros duomenų aprašą;

- demonstravimo medžiagą, sistemos įrašus / žurnalus, COP / C2 įrašus, jeigu taikoma, ir pavyzdinę incidento įrodymų bylą;

- atnaujintą rizikų registrą ir II etapo įgyvendinimo planą.

6. Jeigu šie dokumentai nepateikiami arba yra nepakankami I etapo prototipo rezultatams pagrįsti, I etapo rezultatas negali būti laikomas tinkamai pagrįstu.

7. I etapo rezultatai vertinami pagal žemiau nurodytus kriterijus.

| Krit. Nr. | Vertinimo sritis | Detalusis vertinimo kriterijus | Vertinimo skalė | Galimi pagrindimo būdai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Aptikimas ir stebėsena | Vienalaikis taikinių sekimas | 8 – ≥40 taikinių vienu metu; 6 – ≥30, bet <40 taikinių vienu metu; 4 – ≥20, bet <30 taikinių vienu metu; 2 – ≥10, bet <20 taikinių vienu metu; 0 – <10 taikinių arba reikšmė nepagrįsta demonstravimo duomenimis. | Bandymų protokolai; sistemos įrašai / žurnalai; taikinių sekimo įrašai; masinių paleidimų scenarijų demonstravimo duomenys; COP / C2 įrašai; kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| 1.2 | Aptikimas ir stebėsena | Aptikimo horizontalus atstumas aplink radaro dislokacijos vietą | 8 – ≥25 km; 6 – ≥20 km, bet <25 km; 4 – ≥15 km, bet <20 km; 2 – ≥7 km, bet <15 km; 0 – <7 km arba reikšmė nepagrįsta demonstravimo duomenimis. | Radaro duomenys; COP / C2 įrašai; bandymų protokolai; taikinio koordinatės; radaro dislokacijos vietos koordinatės; aptikimo scenarijų aprašas; reljefo, matomumo ir meteorologinių sąlygų aprašymas; kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| 1.3 | Aptikimas ir stebėsena | Aptikimo aukščių diapazonas | 6 – ≥12 km; 4 – ≥11 km, bet <12 km; 2 – ≥10 km, bet <11 km; 0 – <10 km arba reikšmė nepagrįsta demonstravimo duomenimis. | Aukščio nustatymo duomenys; taikinio trajektorijos įrašai; radaro / jutiklių duomenys; bandymų protokolai; aukščio nustatymo metodika; COP / C2 įrašai; kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| 1.4 | Aptikimas ir stebėsena | Latencija nuo aptikimo iki pateikimo vieningoje valdymo aplinkoje | 3 – ≤30 s; 1,5 – >30 s, bet ≤60 s; 0 – >60 s arba reikšmė nepagrįsta demonstravimo duomenimis. | Sistemos įrašai / žurnalai; laiko žymos; duomenų srautų įrašai; bandymų protokolai; latencijos matavimo metodika; kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| 2.1 | Klasifikavimas ir patvirtinimas | Klasifikavimo tikslumas | 8 – ≥95 %; 6 – ≥90 %, bet <95 %; 4 – ≥85 %, bet <90 %; 2 – ≥80 %, bet <85 %; 0 – <80 % arba reikšmė nepagrįsta demonstravimo duomenimis. | Bandymų rezultatai; etaloniniai / patikros duomenys; klasifikavimo klaidų matrica; testavimo scenarijai pagal kategorijas „balionas su kroviniu“, „bepilotis orlaivis“, „neaiškus oro objektas“, „klaidingas aptikimas“; kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| 2.2 | Klasifikavimas ir patvirtinimas | Klaidingų pranešimų skaičius 10 patikrintų sistemos sugeneruotų pranešimų imtyje | 4 – 0 klaidingų pranešimų iš 10 patikrintų pranešimų; 3 – 1 klaidingas pranešimas iš 10 patikrintų pranešimų; 2 – 2 klaidingi pranešimai iš 10 patikrintų pranešimų; 1 – 3 klaidingi pranešimai iš 10 patikrintų pranešimų; 0 – >3 klaidingi pranešimai arba reikšmė nepagrįsta demonstravimo duomenimis. | Sistemos sugeneruotų pranešimų sąrašas; incidentų / aliarmų įrašai; pranešimų patikros metodika; etaloniniai / patikros duomenys; EO/IR patvirtinimo duomenys; operatoriaus patvirtinimo įrašai; papildomų jutiklių duomenys; kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| 2.3 | Klasifikavimas ir patvirtinimas | EO/IR vizualinis, optinis ir terminis patvirtinimas | 6 – EO/IR patvirtinimas pademonstruotas dienos ir nakties scenarijuose; 4 – EO/IR patvirtinimas pademonstruotas viename iš scenarijų arba su apribojimais; 2 – pateikti daliniai EO/IR patvirtinimo duomenys; 0 – EO/IR patvirtinimas nepademonstruotas arba nepagrįstas. | EO/IR vaizdo įrašai ir / ar nuotraukos; taikinio sekimo identifikatorius; laiko žymos; koordinatės; etaloniniai / patikros duomenys; EO/IR posistemės įrašai / žurnalai; bandymų protokolai; kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| 3.1 | Prognozavimas | Tikėtinos nusileidimo zonos tikslumas | 8 – ≤0,05 km²; 6 – >0,05 km², bet ≤0,1 km²; 4 – >0,1 km², bet ≤0,2 km²; 2 – >0,2 km², bet ≤0,25 km²; 0 – >0,25 km² arba reikšmė nepagrįsta demonstravimo duomenimis. | Demonstravimo protokolai; prognozės ir faktinių rezultatų palyginimas; etaloniniai / patikros duomenys; faktinės nusileidimo vietos duomenys; meteorologinių duomenų šaltiniai; prognozės neapibrėžties skaičiavimo metodika; kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| 3.2 | Prognozavimas | Trajektorijos prognozės atnaujinimas pagal naujus sekimo ir meteorologinius duomenis | 3 – prognozė automatiškai atnaujinama pagal naujus sekimo ir meteorologinius duomenis; 2 – prognozė atnaujinama su apribojimais; 1 – pateikti daliniai prognozės atnaujinimo demonstravimo duomenys; 0 – prognozė neatnaujinama arba nepagrįsta. | Prognozės istorija; sistemos įrašai / žurnalai; COP / C2 įrašai; meteorologinių duomenų integracijos įrašai; prognozės atnaujinimo algoritmo demonstravimo duomenys; kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| 3.3 | Prognozavimas | Meteorologinių duomenų naudojimas trajektorijos prognozei | 2 – demonstravimo metu trajektorijos prognozei naudoti meteorologiniai duomenys; 0 – meteorologiniai duomenys trajektorijos prognozei nenaudoti arba naudojimas nepagrįstas demonstravimo duomenimis. | Meteorologinių duomenų šaltinių įrašai; meteorologinių duomenų integracijos duomenys; prognozavimo algoritmo duomenys; duomenų srautų įrašai; prognozės pavyzdžiai; kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| 4.1 | Vieninga valdymo aplinka | Operacinės grandinės pilnumas | 8 – pademonstruota pilna operacinė grandinė; 6 – pademonstruota operacinė grandinė, apimanti ne mažiau kaip 5 iš 7 elementų; 4 – pademonstruota dalinė operacinė grandinė, apimanti ne mažiau kaip 3 iš 7 elementų; 2 – pateikti fragmentiški operacinės grandinės demonstravimo duomenys; 0 – operacinė grandinė nepademonstruota arba nepagrįsta. | Demonstravimo protokolas; posistemių sąveikos / sekos diagramos; sistemos įrašai / žurnalai; incidento valdymo proceso įrašai; incidento ID, būsenų, veiksmų žurnalo ir įrodymų bazės formavimo duomenys; kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| 4.2 | Vieninga valdymo aplinka | Duomenų sąveika su COP / C2 sistemomis | 5 – demonstravimo metu pademonstruota duomenų sąveika su COP / C2 sistemomis; 0 – duomenų sąveika su COP / C2 sistemomis nepademonstruota arba nepagrįsta. | COP / C2 įrašai; programavimo sąsajos (API) / sąsajų aprašas; duomenų srautų įrašai; perduodamų duomenų formatų aprašas; atvaizdavimo vieningoje valdymo aplinkoje ekrano fiksacijos; kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| 4.3 | Vieninga valdymo aplinka | Incidento valdymas ir audito pėdsakas | 6 – pademonstruotas incidento gyvavimo ciklas ir audito pėdsakas; 4 – pademonstruotas dalinis incidento valdymas; 2 – pateikti minimalūs incidento registravimo duomenys; 0 – incidento valdymas nepademonstruotas arba nepagrįstas. | Incidento byla; incidento ID įrašai; veiksmų žurnalas; sistemos įrašai / žurnalai; COP / C2 įrašai; audito pėdsako eksportas; įvykio atkūrimo nuo aptikimo iki uždarymo demonstravimo duomenys; kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| 4.4 | Vieninga valdymo aplinka | Masinių paleidimų scenarijų valdymas | 3 – pademonstruotas masinių paleidimų scenarijų valdymas; 0 – masinių paleidimų scenarijų valdymas nepademonstruotas arba nepagrįstas. | Masinių paleidimų scenarijų demonstravimo protokolai; sistemos našumo įvertinimas; taikinių sekimo įrašai; taikinio sekimo identifikatorių įrašai; apkrovos / streso testavimo rezultatai; kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| 5.1 | Reagavimas | Pademonstruotų reagavimo funkcijų apimtis | 6 – pademonstruotos 3 reagavimo funkcijos: perėmimas, žymėjimas ir neutralizavimas; 4 – pademonstruotos 2 iš 2 reagavimo funkcijų; 2 – pademonstruota 1 iš 3 reagavimo funkcijų; 0 – nepademonstruota nė viena reagavimo funkcija arba reikšmė nepagrįsta demonstravimo duomenimis. | Demonstravimo protokolas; reagavimo posistemės įrašai / žurnalai; veikimo scenarijai; reagavimo logika pagal eskalacijos principą; perėmimo, žymėjimo ir / arba neutralizavimo demonstravimo duomenys; kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| 5.2 | Reagavimas | Reagavimo inicijavimo laikas | 6 – ≤1 min. nuo patvirtinto aptikimo; 4 – >1 min., bet ≤2 min. nuo patvirtinto aptikimo; 2 – >2 min., bet pagrįsta demonstravimo duomenimis; 0 – inicijavimo laikas nepagrįstas arba reagavimas neinicijuojamas. | Laiko žymos; incidento įrašai; operatoriaus veiksmų žurnalas; COP / C2 įrašai; reagavimo inicijavimo scenarijų demonstravimo duomenys; kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| 5.3 | Reagavimas | Pademonstruotų saugos mechanizmų apimtis | 3 – pademonstruoti visi saugos mechanizmai: geografinės veikimo ribos / geozonos, priverstinio sustabdymo funkcija, veiksmų registravimas, audito pėdsakas ir operatoriaus patvirtinimas; 2 – pademonstruoti ne mažiau kaip 3 iš nurodytų saugos mechanizmų; 1 – pademonstruotas bent 1 iš nurodytų saugos mechanizmų; 0 – saugos mechanizmai nepademonstruoti arba nepagrįsti. | Saugos architektūra; geografinių veikimo ribų / geozonų demonstravimo duomenys; priverstinio sustabdymo funkcijos testavimo protokolai; operatoriaus patvirtinimo logika; veiksmų registravimo / audito žurnalo įrašai; reagavimo veiksmų ribojimo demonstravimo duomenys; kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| 5.4 | Reagavimas | Reagavimo veiksmų registravimas vieningoje valdymo aplinkoje | 2 – reagavimo veiksmai registruojami vieningoje valdymo aplinkoje realiuoju arba artimu realiajam laikui; 1 – reagavimo veiksmai registruojami dalinai; 0 – reagavimo veiksmai neregistruojami arba registravimas nepagrįstas. | COP / C2 įrašai; incidento ID; veiksmų žurnalas; operatoriaus veiksmų laiko žymos; reagavimo būsenų atvaizdavimas vieningoje valdymo aplinkoje; kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| 6.1 | Papildomi duomenų integravimo moduliai | Papildomų duomenų šaltinių integracija | 2 – integruoti ne mažiau kaip 2 papildomi duomenų šaltiniai arba moduliai; 1 – integruotas 1 papildomas duomenų šaltinis arba modulis; 0 – papildomi duomenų šaltiniai arba moduliai neintegruoti arba integracija nepagrįsta. | Sistemos įrašai / žurnalai; programavimo sąsajos (API) / sąsajų aprašas; duomenų srautų diagramos; integravimo protokolai; RF, ADS-B, MNO ar kitų duomenų šaltinių įrašai, jeigu tokie šaltiniai buvo prieinami demonstravimo metu; kiti lygiaverčiai dokumentai. |
| 6.2 | Papildomi duomenų integravimo moduliai | Įrodymų fiksavimas ir atkuriamumas | 3 – suformuota pilna įrodymų byla; 2 – suformuota dalinė įrodymų byla; 1 – pateikti minimalūs įrodymai; 0 – įrodymų fiksavimas nepagrįstas. | Įrodymų bazės įrašai; incidento byla; vaizdo / nuotraukų medžiaga; taikinio sekimo identifikatorius; incidento ID; laiko žymos; koordinatės; veiksmų žurnalas; audito pėdsakas; duomenų eksporto pavyzdžiai; kiti lygiaverčiai dokumentai. |

8. Vertinimas atliekamas tik pagal demonstravimo metu surinktus ir dokumentuotus duomenis. Jeigu konkretus rodiklis nėra pagrįstas demonstravimo duomenimis arba kitais perkančiosios organizacijos patvirtintais lygiaverčiais duomenimis, toks rodiklis laikomas neįvykdytu ir už jį balai neskiriami.

Jeigu rodiklis viršija minimalų funkcinėje specifikacijoje nustatytą reikalavimą ir yra pagrįstas demonstravimo metu surinktais duomenimis, skiriami atitinkami balai pagal vertinimo lentelėje nustatytą skalę.

9. Galutinis I etapo rezultatų vertinimo balas apskaičiuojamas sudedant visų detaliųjų vertinimo kriterijų balus:

S = 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2.1 + 2.2 + 2.3 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 6.1 + 6.2

Čia S – galutinis I etapo rezultatų vertinimo balas. Didžiausias galimas I etapo rezultatų vertinimo balas – 100 balų.

10. Jeigu keli Dalyviai surenka vienodą galutinį I etapo rezultatų vertinimo balą, aukštesnė vieta vertinimo eilėje suteikiama Dalyviui, kurio prototipas surinko daugiau balų pagal vieningos valdymo aplinkos ir operacinės grandinės vertinimo kriterijus. Jeigu ir šie balai sutampa, aukštesnė vieta suteikiama Dalyviui, kurio prototipas surinko daugiau balų pagal aptikimo ir stebėsenos posistemės kriterijus.

Technologinio sprendimo, skirto Lietuvos oro erdvės saugumui užtikrinti, sukūrimo, ikiprekybinio pirkimo dokumentų

4 priedas

TECHNOLOGINIO SPRENDIMO, SKIRTO LIETUVOS ORO ERDVĖS SAUGUMUI UŽTIKRINTI, SUKŪRIMAS, PIRKIMO

[I / II ETAPO] SUTARTIS Nr.__________

20[...] m. [...] [...] d.

Vilnius

[perkančiosios organizacijos pavadinimas], juridinio asmens kodas [...], buveinės adresas [...], kurios duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama [sutartį pasirašančio asmens pareigos, vardas ir pavardė], veikiančio pagal [nurodykite dokumentą, kuris įgalioja pasirašantį asmenį pasirašyti sutartį] (toliau – PO),

ir

[Dalyvio pavadinimas], juridinio asmens kodas [...], buveinės adresas [...], kurios duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama [sutartį pasirašančio asmens pareigos, vardas ir pavardė], veikiančio pagal [nurodykite dokumentą, kuris įgalioja pasirašantį asmenį pasirašyti sutartį] (toliau – Dalyvis) (toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“),

sudarė šią Technologinio sprendimo, skirto Lietuvos oro erdvės saugumui užtikrinti, sukūrimas, pirkimo [I / II etapo] sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl žemiau išvardintų sąlygų.

###### Sutarties dalykas.

  - Šia Sutartimi Dalyvis įsipareigoja šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sukurti Technologinį sprendimą, skirtą Lietuvos oro erdvės saugumui užtikrinti pirkimo prototipą /sukurti Technologinį sprendimą, skirtą Lietuvos oro erdvės saugumui užtikrinti pirkimo produkto bandomąją partiją.

  - Šia Sutartimi PO įsipareigoja šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti Dalyviui už ir tinkamai, ir laiku sukurtą pirkimo rezultatą.

  - Pirkimo rezultatas ir reikalavimai jo sukūrimui yra numatyti šios Sutarties priede Nr. 1 „Funkcinė specifikacija“.

###### Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos.

  - Dalyviui už ir tinkamai, ir laiku sukurtą pirkimo rezultatą PO šioje Sutartyje nustatyta tvarka sumoka: I etape – 192.837,46 EUR be PVM; 233.333,33 EUR su PVM; II etape (jeigu Dalyvis į jį patenka) – 1.900.826,45 EUR be PVM; 2.300.000,00 EUR su PVM (toliau apibendrintai vadinama – Kaina).

  - Kaina yra maksimali.

  - Kaina gali būti mažinama, jeigu PO nustato, kad pirkimo rezultatas ar jo techniniai, funkciniai, kiekybės ir kokybės kriterijai neatitinka Sutartyje ir pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Dalyviui mokėtina Kaina mažinama proporcingai pasiektiems rezultatams. Jeigu Dalyvis neįvykdo prievolių pagal Sutartį, Kaina arba jos atitinkama dalis nemokama.

  - Kainos mažinimo dydis nustatomas bendru rašytiniu Šalių susitarimu. Minėtas susitarimas tarp Šalių privalo būti pasiektas ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų, skaičiuojant nuo PO raštiško kreipimosi į Dalyvį informuojant apie nustatytus neatitikimus ir siūlomą Kainos mažinimo dydį. Šalims nesutarus dėl proporcingai mažinamos Kainos dydžio, PO privalo raštu kreiptis į pirkimus koordinuojančią organizaciją ir prašyti, pasitelkus ekspertus, nustatyti, kokia dalimi Kaina turi būti sumažinta, atsižvelgiant į pasiektus rezultatus.

  - Riziką dėl visų mokesčių (įskaitant pridėtinės vertės mokestį – PVM) ir išlaidų prisiima Dalyvis. Pakitus mokestinei aplinkai ir atsiradus kitiems mokesčiams (tame tarpe PVM) ar išlaidoms, ar dėl bendro kainų lygio pasikeitimo bei paslaugų grupių kainų pokyčių Kaina nebus perskaičiuojama.

  - Jeigu PO nustato, kad pirkimo rezultatas ar jo techniniai, funkciniai, kiekybės ir kokybės kriterijai neatitinka Sutartyje ir pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, PO turi teisę pareikalauti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 (penkios) darbo dienos, pašalinti nustatytus neatitikimus. Jeigu neatitikimai per PO nustatytą terminą nepašalinami, taikomos šios Sutarties 2.3 ir 2.4 punktų nuostatos.

  - PO sumoka Dalyviui ne didesnį kaip 30 proc. dydžio avansą nuo etapo, kuriame dalyvauja Dalyvis, kainos.

  - Dalyvis, norėdamas gauti avansą turi kreiptis į PO dėl avanso išmokėjimo, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos kartu su išankstinio mokėjimo sąskaita PO turi pateikti avanso užtikrinimą – banko arba kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą ne mažesnei kaip 2.7. punkte prašomo avanso dydžio sumai.

  - Avanso užtikrinimu bankas arba kredito unija (draudimo bendrovė) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo PO raštiško pranešimo apie Sutarties neįvykdymą ar Sutarties nutraukimą dėl Dalyvio kaltės, sumokėti PO sumą, neviršijančią išmokėto avanso sumos ir užtikrinimo sumos, pinigus pervedant į PO sąskaitą.

  - Bankas (draudimo bendrovė) neturi teisės reikalauti, kad PO pagrįstų savo reikalavimą. PO pranešime bankui (draudimo bendrovei) nurodys, kad avanso užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad PO iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ir (arba) ji buvo nutraukta dėl PO kaltės ir (arba) Dalyvis negrąžino avanso.

  - Avanso užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurais.

  - Avanso užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba kita kalba (esant PO prašymui, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą).

  - Avanso užtikrinimas, neatitinkantis Sutarties 2.8 – 2.12 punktuose nustatytų reikalavimų, nebus priimamas.

  - Sutarties rezultatą PO iš Dalyvio priima pasirašytinai. Priimdama šios Sutarties rezultatą, PO privalo įsitikinti (organizuodama ekspertinį vertinimą), kad pirkimo objektas, jo techniniai, funkciniai, kiekybės ir kokybės kriterijai atitinka Sutartyje ir pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir nepažeistos kitos Sutartyje nustatytos sąlygos. Po to, kai PO priima Dalyvio rezultatą, Dalyvis išrašo priėmimo-perdavimo aktą ir pateikia PO.

  - PO sumoka Dalyviui, kiekvieno etapo pabaigoje, už suteiktą tinkamą ir Sutarties sąlygas atitinkantį rezultatą ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo priėmimo-perdavimo akto ir sąskaitos faktūros gavimo dienos.

  - Elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), Dalyvis gali pateikti PO pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Dalyvis gali teikti PO tik naudodamasis Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (toliau – SABIS priemonėmis). PO elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos SABIS priemonėmis, išskyrus jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos SABIS pažeidimų, dėl kurių negalimas PO ir Dalyvio bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis SABIS.

###### Šalių teisės ir pareigos.

  - Dalyvis įsipareigoja sukurti pirkimo rezultatą, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis ir teisės aktų reikalavimais ir užtikrinti, kad pirkimo rezultatas atitiks Sutarties priede Nr. 1 „Funkcinė specifikacija“ nurodytus reikalavimus, bei vykdyti visas savo pareigas, kylančias iš šios Sutarties, pagal Sutartyje nustatytą tvarką, veikti sąžiningai ir vykdant savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį bendradarbiauti su PO.

  - Dalyvis privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo parengti ir pateikti PO suderinimui Sutarties vykdymo grafiką.

  - PO organizuos savaitinius susitikimus aptarti Sutarties įgyvendino eigą, kuriuose Dalyvio atstovai privalės dalyvauti.

  - PO įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Dalyvio rašytinio prašymo gavimo dienos, pateikti Dalyviui informaciją, dokumentus, duomenis ir suteikti prieigas, kurie yra PO dispozicijoje, valdomi, kontroliuojami arba prie kurių PO turi teisėtą prieigą ir kurie yra pagrįstai reikalingi šios sutarties vykdymui. Tais atvejais, kai Dalyviui reikalinga informacija, dokumentai ar duomenys nėra PO dispozicijoje arba PO neturi teisės ar faktinės galimybės jų pateikti, PO deda protingas ir komerciškai pagrįstas pastangas tokiai informacijai, dokumentams ar duomenims gauti iš trečiųjų asmenų ar kitų šaltinių, tačiau neatsako už jų nepateikimą, jei jų gavimas nepriklauso nuo PO valios ar galimybių. PO, aukščiau nurodytą informaciją, pateikia visiems Dalyviams, pasirašiusiems Sutartį.

  - Dalyvis įsipareigoja sudaryti sąlygas PO bei kitoms kompetentingoms institucijoms, kurioms šią teisę suteikia įstatymai ar kiti teisės aktai, Sutarties vykdymo metu ir po Sutarties įvykdymo tikrinti Sutarties įgyvendinimą.

  - Dalyvis, kuris dalyvauja pirkimo II etape, sukūręs rezultatą (inovatyvųjį produktą), įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 (dvejus) metus pateikti jį į rinką (pagamintą produktą pritaikyti vartotojo poreikiams ir paruošti pardavimui, t. y. komercializuoti). Dalyvis, pagrįsdamas pateikimą į rinką, PO pateikia patvirtinto balanso kopiją arba kitus inovatyviojo produkto pateikimą į rinką patvirtinančius dokumentus.

  - Sutarties vykdymui Dalyvis turi teisę pasitelkti / keisti / atsisakyti subtiekėją (-us), bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, tačiau apie pasitelkiamą subtiekėją (-us) informuoja PO ir pateikia pirkimo sąlygose nurodytus dokumentus, vertinimui tik gavęs PO raštišką patvirtinimą. PO raštišką patvirtinimą ar pastabas pateiktiems dokumentams apie subtiekėją (-us) pateikia per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo. Dalyviui norint atsisakyti subtiekėjo (-ų), apie tai Dalyvis privalo raštu informuoti PO ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki subtiekėjo (-ų) atsisakymo.

  - Dalyvis atsako už tai, kad visą Sutarties vykdymo laikotarpį Dalyvis būtų kompetentingas, patikimas ir pajėgus (įskaitant ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi Dalyvis) įvykdyti Sutarties reikalavimus:

    - atitiktų Dalyvių kvalifikacijai pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus bei neturėtų pirkimo dokumentuose nustatytų pašalinimo pagrindų;

    - laikytųsi Dalyvio pasiūlyme nurodytų įsipareigojimų, įskaitant, bet neapsiribojant – atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus pasiūlymo vertinimo kriterijus;

    - Atitiktų nacionalinio saugumo interesus bei nebūtų registruotas (nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose (nurodytos pirkimo dokumentuose).

  - PO įsipareigoja sumokėti šioje Sutartyje numatytą Kainą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais bei vykdyti visas savo pareigas, kylančias iš šios Sutarties, pagal Sutartyje nustatytą tvarką ir veikti sąžiningai, nepažeisti šios Sutarties ir teisės aktų reikalavimų bei vykdant šią Sutartį bendradarbiauti su Dalyviu.

  - PO ar jo paskirtas atstovas turi teisę gauti iš Dalyvio visą reikiamą informaciją, susijusią su pirkimo rezultato sukūrimu, susipažinti su dokumentais ar informacija, susijusiais su pirkimo rezultatu ir šios Sutarties vykdymu, vykdyti Sutarties vykdymo stebėseną ir patikras vietoje.

###### Patvirtinimai ir garantijos.

  - Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

    - Šalis turi visas teises, įgaliojimus ir patvirtinimus, reikalingus sudaryti ir vykdyti Sutartį;

    - Šalis atliko visus reikalingus teisinius veiksmus, kad ši Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Paslaugoms teikti ar gauti;

    - šios Sutarties sudarymas bei vykdymas nepažeidžia (i) atitinkamos Šalies įstatų, veiklos dokumentų; (ii) jai taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų; (iii) teismo ar kitų valstybės institucijų sprendimų, aktų ar kitų dokumentų, privalomų atitinkamai Šaliai; (iv) atitinkamos Šalies sudarytų sutarčių ar trečiųjų asmenų atžvilgiu prisiimtų vienašalių įsipareigojimų; (v) atitinkamos Šalies kreditorių teisių.

###### Atsakomybė.

  - Jei Dalyvis dėl savo kaltės vėluoja sukurti galutinį pirkimo rezultatą per Sutartyje nustatytą laikotarpį, PO gali, be raštiško įspėjimo ir neprarasdama teisės į kitas savo teisių gynimo priemones pagal Sutartį, pareikalauti 0,02 proc. dydžio delspinigių nuo Kainos už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo Sutartyje pirkimo rezultato sukūrimo laikotarpio pabaigos iki dienos, kai vėluojamas pirkimo rezultatas buvo faktiškai sukurtas ir perduotas. Delspinigiai gali būti išskaičiuojami iš Dalyviui mokėtinos Kainos.

  - Neatlikusi mokėjimo nustatytais terminais, PO, Dalyviui pareikalavus, privalo sumokėti 0,02 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos Kainos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

  - Jeigu Dalyvis pažeidžia Sutarties 3.7 punkte nustatytą pareigą ir pasitelkia naują subtiekėją negavęs PO raštiško sutikimo, Dalyvis privalo PO sumokėti 5.000,00 EUR dydžio baudą. Baudos sumokėjimas neatleidžia Dalyvio nuo pareigos pašalinti pažeidimą.

  - Jeigu Dalyvis nepratęsia ar nepateikia Sutartyje ir pirkimo dokumentuose numatyto Sutarties įvykdymo užtikrinimo per PO nustatytą terminą, Dalyvis privalo PO sumokėti 5.000,00 EUR dydžio baudą. Baudos sumokėjimas neatleidžia Dalyvio nuo pareigos pateikti tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

  - Delspinigių ar baudų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

  - Jei Dalyvis negali laiku ir (ar) tinkamai įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų dėl PO kaltės (vėluoja pateikti reikalingą informaciją ar dokumentus) ir (ar) nuo PO priklausančių aplinkybių (nesudaro galimybių atliktų bandymų) ir (ar) dėl kitų nuo Dalyvio nepriklausančių aplinkybių, Dalyviui netaikoma šioje Sutarties dalyje numatyta atsakomybė ir neskaičiuojami delspinigiai.

  - Šalis, nevykdanti ar netinkamai vykdanti savo įsipareigojimus pagal Sutartį, privalo atlyginti kitai Šaliai visus dėl to padarytus tiesioginius nuostolius.

  - Visais atvejais Sutarties Šalis pagal Sutartį atlygina tik tiesioginius nuostolius, o atlyginamų nuostolių dydis negali viršyti Kainos. Šis atsakomybės ribojamas netaikomas tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl Sutarties Šalies tyčinių veiksmų ar didelio neatsargumo.

  - Esminiais Sutarties pažeidimais laikomi šie atvejai:

    - Dalyvis vėluoja įvykdyti Sutartį ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų;

    - Dalyvis nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo arba vėluoja pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimą daugiau nei 10 kalendorinių dienų;

    - Dalyvis nebeatitinka Sutarties 3.8.3 punkte ir (ar) Pirkimo dokumentuose nustatytų nacionalinio saugumo reikalavimų.

  - Nustačiusi esminį Sutarties pažeidimą, PO turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti dėl pažeidimo patirtus tiesioginius nuostolius.

###### Sutarties galiojimas, keitimas, pratęsimas ir nutraukimas.

  - Sutartis laikoma sudaryta, kai (pirma) ją pasirašo abi šalys, ir (antra) pateikiamas Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Sutartis galioja iki įsipareigojimų tinkamo visiško įvykdymo, bet I etapas per 4 mėnesius, o II etapas per 6 mėnesius.

  - Sutarties sąlygos, kol Sutartis galioja, negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti pirkimų principai. Sutarties keitimai, pratęsimai įforminami papildomu susitarimu, pasirašomu abiejų Sutarties Šalių.

  - Šalių abipusiu rašytiniu susitarimu tiek I etapo, tiek II etapo Sutartis (jeigu Dalyvis į jį patenka) gali būti pratęsta po 1 (vieną) kartą 2 (dviem) mėnesiams.

  - Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai.

###### Nenugalimos jėgos aplinkybės.

  - Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalies veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės (toliau – Nenugalimos jėgos aplinkybės). Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų įsipareigojimų neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

  - Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie Nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, jog sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

  - Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo Nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo atlyginti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

  - Jei Nenugalimos jėgos aplinkybės trunka ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, bet kuri Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo dienos.

###### Sutarties vykdymo užtikrinimas.

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimo sąlygos nurodytos pirkimo dokumentuose.

###### Naudojimasis intelektinės nuosavybės teisėmis.

  - Intelektinės nuosavybės objektai, kurie sukuriami ar atsiranda Dalyviui dalyvaujant pirkime ir (ar) teikiant Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) paslaugas arba prieš tai, jeigu juos Dalyvis naudoja per pirkimą ir (ar) teikdamas MTEP paslaugas, priklauso Dalyviui.

9.2. Dalyvis privalo suteikti PO neribotą teisę neatlygintinai naudotis pirkimo metu sukurtais intelektinės nuosavybės objektais, o trečiosioms šalims – neišimtinę teisę (pavyzdžiui, licenciją veikti rinkos sąlygomis).

9.3. PO įgyja teises į pirkimo metu sukurtus intelektinės nuosavybės objektus tais atvejais, kai Dalyvis naudoja intelektinės nuosavybės objektus pažeisdamas viešąją tvarką arba nekomercializuoja ikiprekybinio pirkimo metu sukurto produkto per 2 (dvejus) metus nuo Sutarties rezultato perdavimo PO sutartyje nustatyta tvarka. Pasibaigus aukščiau šiame punkte nurodytam terminui ir PO pareikalavus, Dalyvis turi pateikti komercializavimo dokumentus, nurodytus Sutarties 3.6. punkte. Dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo PO reikalavimo pateikimo, priešingu atveju bus laikoma, kad Dalyvis nekomercializavo pirkimo metu sukurto produkto Sutartyje nustatytu terminu ir PO įgyja teises į pirkimo metu sukurtus intelektinės nuosavybės objektus kitą dieną po termino pabaigos.

9.4. Intelektinės nuosavybės objektai, kurie sukuriami ar atsiranda Dalyviui dalyvaujant pirkime negali būti parduodami nepatikimoms valstybėms ar teritorijoms (nurodytos pirkimo dokumentuose).

9.5. Jeigu Dalyvis bankrutuoja, likviduoja, tuomet Dalyvis turi PO perduoti objekto intelektinę nuosavybę.

###### Naudojimasis materialiąja pirkimo metu sukurta nuosavybe.

  - Jeigu Dalyvio pirkime sukurti pirkimo rezultatai yra neatsiejamai susiję materialiąja nuosavybe (sukurtas inovatyviojo produkto prototipas ar bandomoji inovatyviojo produkto partija), Dalyvis privalo perduoti šią nuosavybę PO (jeigu raštiškai nesusitariama kitaip).

  - Apie materialiosios nuosavybės perdavimą pažymima pirkimo rezultato priėmimo-perdavimo akte.

###### Konfidenciali informacija.

  - Šalys susitaria laikyti šią Sutartį (išskyrus Sutarties sudarymo faktą) bei visą jos pagrindu viena kitai perduodamą informaciją paslaptyje neterminuotai, neatsižvelgiant į tai, ar ta informacija pateikiama žodžiu ar raštu. Šalys susitaria neatskleisti konfidencialios informacijos jokiai trečiai šaliai, kuriems nėra būtina šią informaciją naudoti jų darbo tikslais.

  - Šalis turi teisę atskleisti kitos Šalies konfidencialią informaciją šiais atvejais:

    - konfidencialios informacijos atskleidimas yra būtinas tinkamam Šalies teisių ar pareigų pagal Sutartį įgyvendinimui – tačiau tokiu atveju informaciją galima atskleisti tik ta apimtimi, kiek tai yra reikalinga sutartinių teisių ar pareigų įgyvendinimui, ir tik tokiems tretiesiems asmenims, kuriems būtina, su sąlyga, kad konfidencialią informaciją gaunantys tretieji asmenys prisiima tokius pačius konfidencialumo įsipareigojimus, kokie yra nustatyti šioje Sutartyje. Jeigu tretieji asmenys atskleidžia konfidencialią informaciją, Šalis atsako už jų veiksmus kaip už savo;

    - konfidencialią informaciją yra būtina atskleisti pagal įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, įskaitant atvejus, kai to reikalauja viešojo administravimo subjektai, taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.

  - Prieš atskleisdama konfidencialią informaciją, Šalis privalo informuoti kitą Šalį (tiek, kiek tai nedraudžiama pagal įstatymus bei kitus teisės aktus) apie būtinybę arba gautą viešojo administravimo subjekto reikalavimą atskleisti konfidencialią informaciją ir imtis protingų priemonių, siekdama užtikrinti atskleistos informacijos konfidencialumą.

  - Šalis atsako:

    - už bet kokį neteisėtą, įskaitant atsitiktinį, kitos Šalies konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies atskleidimą ar perdavimą arba konfidencialios informacijos neteisėtą naudojimą;

    - už tai, kad nesiėmė visų protingų veiksmų, kad išsaugotų ir apsaugotų kitos Šalies konfidencialią informaciją ar bet kurią jos dalį, užkirstų kelią tolesniam jos neteisėtam atskleidimui, perdavimui ar naudojimui.

  - Šalis, nepagrįstai atskleidusi kitos Šalies konfidencialią informaciją, privalo sumokėti kitai Šaliai 10.000,00 Eur dydžio baudą.

###### Kitos sąlygos.

  - Šalys pripažįsta, kad sudarydamos šią Sutartį išreiškia savo valią būti saistomomis šios Sutarties.

  - Sutartis yra sudaryta bei turi būti vykdoma ir aiškinama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir jai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

  - Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

  - Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus išspręsti ginčo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo ginčo pradžios dienos (ginčo pradžios diena laikoma diena, kai viena Sutarties Šalis gauna kitos Šalies Sutartyje nustatyta tvarka pateiktą pretenziją), jis bus nagrinėjamas įstatymų nustatyta tvarka kompetentingame teisme.

  - Šalys susitaria, kad visas susirašinėjimas tarp Šalių bus vykdomas lietuvių kalba. Visi pranešimai ir kitas susirašinėjimas, kuriuos Šalis gali pateikti kitai Šaliai pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, el. paštu Šalių Sutartyje nurodytais adresais, kitais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą.

  - Jei pasikeičia Šalies adresas ir (ar) kiti kontaktiniai ar atsiskaitymo duomenys, Šalis privalo informuoti kitą Šalį apie įvyksiantį tokių duomenų pasikeitimą, pranešdama ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Jei Šalis nesilaiko pranešimo pareigos, laikoma, kad kita Šalis tinkamai įvykdė savo pareigas, jei jas vykdė remdamasi paskutiniais jai žinomais kontaktiniais ir (ar) atsiskaitymo duomenimis.

  - Ši Sutartis pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu ir saugoma elektroninių ryšių priemonėmis.

  - Jeigu kas nors yra pirkimo dokumentuose ir to nėra Sutartyje, tai tokia (-os) sąlyga (-os) yra privaloma (-os).

  - Neatskiriama šios Sutarties dalis yra priedas Nr. 1 „Funkcinė specifikacija, priedas Nr. 2 „Dalyvio pasiūlymas“.

12.10. Atsakingi asmenys:

| 12.10.1. PO kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, priėmimą | (nurodyti padalinį / skyrių, pareigas, vardą, pavardę, tel., el. paštą) |
| --- | --- |
| 12.10.2. Dalyvio kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą | (nurodyti padalinį / skyrių, pareigas, vardą, pavardę, tel., el. paštą) |

| PERKANČIOJI ORGANIZACIJA | DALYVIS |
| --- | --- |
| [pavadinimas] Juridinio asmens kodas: [...] Adresas: [...] El. paštas: [...] Tel.: [...] Faksas: [...] [...] bankas, kodas [...] Sąsk.: [...] PVM mok. kodas: […] | [pavadinimas] Juridinio asmens kodas: [...] Adresas: [...] El. paštas: [...] Tel.: [...] Faksas: [...] [...] bankas, kodas [...] Sąsk.: [...] PVM mok. kodas: […] |
| [pareigos] [vardas ir pavardė] _____________________ | [pareigos] [vardas ir pavardė] _____________________ |

Technologinio sprendimo, skirto Lietuvos oro erdvės saugumui užtikrinti, sukūrimo, ikiprekybinio pirkimo dokumentų 5 priedas

INFORMACIJA APIE DALYVĮ

|  | Nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas arba fizinio asmens vardas ir pavardė | Nurodomas juridinio asmens registracijos vieta arba fizinio asmens pilietybė ir nuolatinė (deklaruota) gyvenamoji vieta | Pateikiami dokumentai, patvirtinantys 3 stulpelyje nurodytą informaciją (nurodomi dokumentų pavadinimai) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Prekių gamintojas (-ai) |  |  |  |
| Prekių gamintoją (-us) kontroliuojantis asmuo2 |  |  |  |
| Dalyvis |  |  |  |
| Dalyvį kontroliuojantis asmuo2 |  |  |  |
| Subtiekėjas |  |  |  |
| Subtiekėją kontroliuojantis asmuo2 |  |  |  |
| Ūkio subjektas, kurio pajėgiamais remiasi |  |  |  |
| Ūkio subjektą, kurio pajėgiamais remiasi kontroliuojantis asmuo2 |  |  |  |

| (teikėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (parašas) |  | (vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią įgaliotosios organizacijos prašymu dalyvis turi pateikti dokumentus.

2 Kontroliuojantis asmuo – individualios įmonės savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:

1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime arba

2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime. Susijusiu asmeniu laikomi:

a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą, arba asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;

b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).

Technologinio sprendimo, skirto Lietuvos oro erdvės saugumui užtikrinti, sukūrimo, ikiprekybinio pirkimo dokumentų 6 priedas

I ETAPO REZULTATŲ BANDYMŲ IR PRIĖMIMO METODIKOS PRINCIPAI

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šie I etapo rezultatų bandymų ir priėmimo metodikos principai nustato bendrą technologinio sprendimo prototipo demonstravimo, bandymų, duomenų fiksavimo ir rezultatų priėmimo tvarką po I etapo.

1.2. I etapo pabaigoje vertinamas dalyvio sukurtas ir pademonstruotas technologinio sprendimo prototipas, siekiant nustatyti, ar jis atitinka funkcinėje specifikacijoje nustatytus minimalius reikalavimus ir kokiu mastu demonstravimo metu pagrindžia papildomus kokybinius rodiklius.

1.3. Galutinė I etapo bandymų metodika gali būti patikslinta I etapo įgyvendinimo metu, atsižvelgiant į dalyvio siūlomo sprendimo techninę architektūrą, bandymų aplinką, perkančiosios organizacijos turimus duomenų šaltinius ir objektyvias demonstravimo sąlygas. Tokie patikslinimai negali keisti pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių funkcinių reikalavimų, vertinimo kriterijų ir balų skyrimo principų.

1.4. Bandymų ir priėmimo metu vertinami tik tie rezultatai, kurie yra pagrįsti demonstravimo metu surinktais ir dokumentuotais duomenimis.

2. Bandymų tikslas

2.1. I etapo bandymų tikslas – patikrinti, ar prototipas  įgyvendina pirkimo dokumentuose nustatytas funkcines sritis:

2.1.1. Aptikimą, sekimą ir patvirtinimą;

2.1.2. prognozavimą;

2.1.3. vieningą valdymo aplinką ir duomenų sąveiką;;

2.1.4. reagavimą;

2.1.5. papildomos duomenų integravimo modulius ir įrodymų bazės formavimą;

3. Bandymų aplinka

3.1. Bandymų aplinka nustatoma prieš I etapo rezultatų demonstravimą ir gali būti:

3.1.1. reali veikimo aplinka;

3.1.2. artima realiai bandymų aplinka;

3.1.3. poligono arba kita perkančiosios organizacijos patvirtinta bandymų aplinka;

3.1.4. modeliuojama arba simuliacinė aplinka, kai realių bandymų atlikti neįmanoma dėl saugos, teisinių, meteorologinių, operacinių ar kitų objektyvių priežasčių.

3.2. Bandymų aplinka turi būti dokumentuojama nurodant bandymų vietą, laiką, naudojamus komponentus, duomenų šaltinius, meteorologines sąlygas, scenarijus ir taikomus apribojimus.

4. Demonstravimo trukmė ir stabilumas

4.1. Prototipas turi būti pademonstruotas ne trumpesniu kaip 24 val. nepertraukiamo darbo režimu arba turi būti pateikti lygiaverčiai veikimo stabilumą pagrindžiantys demonstravimo duomenys pagal perkančiosios organizacijos patvirtintą bandymų scenarijų.

4.2. Lygiaverčiais veikimo stabilumą pagrindžiančiais duomenimis gali būti laikomi kelių atskirų bandymų duomenys, ilgalaikio veikimo žurnalai, apkrovos / streso testavimo rezultatai, simuliacijos duomenys arba kiti dokumentuoti įrodymai, jeigu jie leidžia pagrįsti prototipo veikimo stabilumą.

5. Vertinimo duomenys

5.1. I etapo rezultatų vertinimas atliekamas pagal demonstravimo metu surinktus ir dokumentuotus duomenis, įskaitant:

5.1.1. bandymų protokolus;

5.1.2. sistemos įrašus / žurnalus;

5.1.3. taikinių sekimo įrašus;

5.1.4. COP / C2 įrašus, jeigu taikoma;

5.1.5. etaloninius / patikros duomenis;

5.1.6. EO/IR vaizdo įrašus ir (ar) nuotraukų medžiagą;

5.1.7. incidento ID, laiko žymas, koordinates ir veiksmų žurnalą;

5.1.8. prognozės ir faktinių rezultatų palyginimą;

5.1.9. demonstravimo metu suformuotą įrodymų bazę;

5.1.10. bandymų metu taikytų scenarijų ir apribojimų aprašą.

5.2. Jeigu konkretus rodiklis nėra pagrįstas demonstravimo metu surinktais arba kitais perkančiosios organizacijos patvirtintais lygiaverčiais duomenimis, toks rodiklis laikomas nepagrįstu.

6. Minimalūs priėmimo reikalavimai

6.1. Minimalūs funkcinėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai laikomi I etapo prototipo priėmimo slenksčiu.

6.2. Jeigu prototipas nepasiekia minimalaus funkcinio reikalavimo arba tokio reikalavimo pasiekimas nėra pagrįstas dokumentuotais bandymų duomenimis, atitinkamas I etapo reikalavimas laikomas neįvykdytu.

6.3. Papildomi balai skiriami tik už tuos rodiklius, kurie viršija minimalius funkcinius reikalavimus ir yra pagrįsti demonstravimo metu gautais arba perkančiosios organizacijos patvirtintais lygiaverčiais duomenimis.

7. Pagrindiniai bandymų scenarijai

7.1. Aptikimo ir stebėsenos scenarijus turi leisti įvertinti vienalaikį taikinių sekimą, aptikimo horizontalų atstumą, aptikimo aukščių diapazoną ir latenciją nuo aptikimo iki pateikimo vieningoje valdymo aplinkoje.

7.2. Klasifikavimo ir patvirtinimo scenarijus turi leisti įvertinti klasifikavimo tikslumą, klaidingų pranešimų skaičių ir EO/IR patvirtinimo duomenų tinkamumą, jeigu EO/IR patvirtinimas taikomas konkrečiame bandymo scenarijuje.

7.3. Prognozavimo scenarijus turi leisti įvertinti tikėtinos nusileidimo zonos tikslumą ir meteorologinių duomenų naudojimą trajektorijos prognozei.

7.4. Vieningos valdymo aplinkos scenarijus turi leisti įvertinti operacinės grandinės veikimą, duomenų pateikimą vieningoje valdymo aplinkoje, duomenų sąveiką su COP / C2 sistemomis, jeigu taikoma, ir kelių oro objektų scenarijaus valdymą.

7.5. Reagavimo posistemės scenarijus turi leisti įvertinti technologiškai pagrįstas reagavimo funkcijas ir saugos mechanizmus, įskaitant geografines veikimo ribas / geozonas, priverstinio sustabdymo funkciją, operatoriaus patvirtinimą, veiksmų registravimą ir audito pėdsaką.

8. Etaloniniai / patikros duomenys

8.1. Kiekvienam vertinamam rodikliui, kai tai objektyviai įmanoma, turi būti nustatyti etaloniniai / patikros duomenys, pagal kuriuos tikrinamas prototipo veikimas.

8.2. Etaloniniai / patikros duomenys gali būti gaunami iš nepriklausomų matavimų, operatoriaus patvirtinimo, EO/IR patvirtinimo, papildomų jutiklių duomenų, bandymo scenarijaus parametrų, oficialių duomenų šaltinių arba kitų dokumentais pagrįstų šaltinių.

8.3. Dalyvis turi pateikti etaloninių / patikros duomenų šaltinių ir jų taikymo konkretiems rodikliams aprašą.

9. Privalomi I etapo rezultatų priėmimo dokumentai

9.1. Dalyvis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po I etapo rezultatų demonstravimo pabaigos arba per kitą Pirkimo komisijos / Perkančiosios organizacijos patvirtintoje bandymų metodikoje nustatytą terminą privalo pateikti:

9.1.1. patvirtinto bandymų plano įvykdymo ataskaitą su bandymų protokolais;

9.1.2. prototipo konfigūracijos ir sudėties aprašą, įskaitant komponentus, sąsajas ir darbo režimus;

9.1.3. KPI rezultatų suvestinę pagal patvirtintą bandymų metodiką;

9.1.4. etaloninių / patikros duomenų aprašą;

9.1.5. demonstravimo medžiagą, sistemos įrašus / žurnalus, COP / C2 įrašus, jeigu taikoma, ir pavyzdinę incidento įrodymų bylą;

9.1.6. atnaujintą rizikų registrą ir II etapo įgyvendinimo planą.

9.2. Jeigu privalomi dokumentai nepateikiami arba yra nepakankami I etapo prototipo rezultatams pagrįsti, I etapo rezultatas negali būti laikomas tinkamai pagrįstu.

10. Vertinimo principai

10.1. Vertinimą atlieka Pirkimo komisija, kuri gali pasitelkti ekspertus.

10.2. Vertinimas atliekamas pagal pirkimo dokumentuose nustatytus I etapo rezultatų vertinimo kriterijus.

10.3. Vertinant prototipą atsižvelgiama tik į dokumentuotus, patikrinamus ir su konkrečiais vertinimo kriterijais susietus duomenis.

10.4. Jeigu dėl objektyvių priežasčių konkretus bandymas negali būti atliktas realioje aplinkoje, gali būti taikomas modeliavimas, simuliacija arba kiti lygiaverčiai įrodymai, jeigu jie iš anksto suderinti su perkančiąja organizacija ir leidžia objektyviai įvertinti atitinkamą rodiklį.

10.5. Bandymų metodikos patikslinimai, atlikti I etapo įgyvendinimo metu, negali bloginti Dalyvių padėties, keisti pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių funkcinių reikalavimų arba keisti vertinimo kriterijų ir balų skyrimo principų.

11. Rezultatų fiksavimas

11.1. Po I etapo demonstravimo parengiama rezultatų vertinimo suvestinė, kurioje nurodoma:

11.1.1. atlikti bandymų scenarijai;

11.1.2. naudota prototipo konfigūracija;

11.1.3. surinkti duomenys ir jų šaltiniai;

11.1.4. kiekvieno vertinimo kriterijaus rezultatas;

11.1.5. neatitikimai ir apribojimai, jeigu tokių nustatyta;

11.1.6. išvada dėl I etapo rezultato tinkamumo ir kvietimo į II etapą.

11.2. Rezultatų vertinimo suvestinė naudojama Pirkimo komisijai sudarant I etapo rezultatų vertinimo eilę ir priimant sprendimą dėl dalyvio kvietimo sudaryti II etapo Pirkimo sutartį.

Jeigu teikėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia teikėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar teikėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu teikėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia teikėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar teikėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu teikėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia teikėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar teikėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu teikėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia teikėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar teikėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Visa atitinkamo etapo pasiūlymo kaina apskaičiuojama kaip 2 ir 3 stulpelių suma. Į ją privalo būti įtrauktos visos Dalyvio planuojamos patirti išlaidos, visi mokesčiai ir kitos mokėtinos prievolės.