## Slide 1: Kvietimo „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas pramonės įmonėse“ projektų įgyvendinimas (Nr. 02-056-K)
2024-09-18
Deimantė Spaičienė
Verslo skatinimo skyrius

## Slide 2: Finansuojama veikla
Šiauliai
Klaipėdos
Telšiai
Tauragės
Marijampolės
Alytaus
Kauno
Vilniaus
Panevėžio
Utenos
1
1
[100 to 200[
[0 to 100[
[300 to 400[
[200 to 300[
400+
400+
400+
400+
400+
400+
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Sostinės regionas:
Širvintų raj.
Švenčionių raj.
Vilniaus raj.
Vilniaus m.
Šalčininkų raj.
Trakų raj.
Elektrėnų raj.
Ukmergės raj. Širvintų raj.
Švenčionių raj.
VISA LIETUVA
EVE didinimas pramonės įmonėse, sudarant sąlygas pramonės įmonėms investuoti į naujausios ir aplinkai palankios įrangos ir technologinių sprendimų pritaikymą gamybos procesuose, užtikrinant šių gamybos procesų tęstinumą.
Kai įmonė projekte planuoja keisti ir technologinius ir pagalbinius procesus, įmonė įsipareigoja išmetamą CO2 kiekį sumažinti 30 proc. nuo viso gamybos proceso (visų technologinių (pagrindinių) ir pagalbinių procesų).
Kai įmonė planuoja keisti tik technologinį (pagrindinį) procesą, įmonė įsipareigoja sumažinti išmetamą CO2 kiekį 30 proc. nuo viso technologinio proceso.

## Slide 3
Kaip atrodė vertinimas:
 | MVĮ ir DIELĖS (Visa Lietuva) | 
 | PĮP skaičius | Suma, Eur
Kvietimui skirta | - | 40 000 000,00
Gauta PĮP | 66 | 35 974 317,00
Teigiamai įvertinta | 51 | 26 016 712,11
GAUTA PĮP | VISO: 66
Identifikuoti atmetimai: | 6
Pareiškėjų atsiimti PĮP: | 4
Atmetimai per NK: | 5
Chart: 
Atmetimai (TF) | 6
Atmetimai (NK) | 5
Atsiimti PĮP | 4
Teigiamai įvertinti PĮP | 51

## Slide 4: Projektų įgyvendinimo reglamentavimas:
Veiklos “EVE pramonei“ projektų finansavimo sąlygų aprašas;
Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams;
Projekto finansavimo sutartis.
2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais;
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (toliau - PAFT), patvirtintos LR finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237;

## Slide 5
Projekto administravimas
Bendravimas su Inovacijų agentūra:
Projektų vykdytojai tiesiogiai bendrauja su Inovacijų agentūra
Kiekvienam projektui priskirtas projekto vadovas ir finansininkas
Susirašinėjimas ir dokumentų teikimas vyksta per INVESTIS duomenų mainų svetainę (DMS).
Projekto įgyvendinimo klausimais kviečiame konsultuotis el. paštu ir/ ar telefonu su paskirtu projekto vadovu ir/ar projekto finansininku.
Notes: Viso projekto įgyvendinimo metu bei tęstinumo priežiūros metu projektų vykdytojai tiesiogiai bendraus su IA.

## Slide 6
Tinkamos finansuoti išlaidos
kai pagal priešingos padėties scenarijų numatoma mažesnio energijos vartojimo efektyvumo investicija, atitinkanti įprastą komercinę praktiką atitinkamame sektoriuje arba atitinkamoje veikloje, tinkamas finansuoti išlaidas sudaro investicijos, kuriai skiriama valstybės pagalba, išlaidų ir mažesnio energijos vartojimo efektyvumo investicijos išlaidų
(t. y. tinkamos išlaidos būtų gaunamos iš planuojamo diegti įrenginio kainos atėmus alternatyvaus (mažiau aplinkai naudingo) įrenginio kainą bei techn. dokumentacijos išlaidas ar kt. (netinkamos finansuoti išlaidos).
Reglamento (ES)
Nr. 651/2014
38 str. 3 dalies a
punktas
Planuotą diegti įrangą nupirkus pigiau nei PĮP vertinimo metu komerciniame pasiūlyme numatyta jo kaina:
iš rangos sutartyje nurodytos išlaidų sumos minusuojama alternatyvaus įrenginio kaina, nustatyta PĮP vertinimo metu, bei, jei numatyta rangos sutartyje, netinkamos finansuoti išlaidos, t. y. šiuo atveju tinkamų finansuoti išlaidų dydis sumažėtų.
Planuotą diegti įrangą nupirkus brangiau nei PĮP vertinimo metu komerciniame pasiūlyme numatyta jo kaina:
tinkamų finansuoti išlaidų suma nesikeičia, nes įrenginio tinkamų išlaidų suma negali viršyti projekto sutartyje numatytos įrenginio tinkamų išlaidų sumos, jeigu ji viršijama – projekto vykdytojas susidariusį skirtumą apmoka nuosavomis lėšomis.

## Slide 7: Projekto administravimo eiga:
PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PABAIGA
Teikiama galutinė VA, atsiskaitoma už numatytus rodiklius;
Patikra vietoje;
Ivesticijų tęstinumo ataskaitų teikimas;
Stebėsenos rodiklių „Metinis pirminės energijos suvartojimo kiekis (iš kurio: būstai, viešieji pastatai, įmonės, kita)“ ir „Numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis“ siekimas.
PASIRAŠOMA PROJEKTO SUTARTIS
Iki pirminės veiklos ataskaitos pateikimo, per DMS, pateikia informaciją apie įvykdytus ir ketinamus vykdyti pirkimus;
Veiklos ataskaitos (toliau – VA) teikimas – per 10 d. d. po sutarties pasirašymo (kartu su avanso mokėjimo prašymu, jei reikalinga) (puslapio apačioje „Dokumentai“ dalyje);
Projekto viešinimo priemonių įgyvendinimas – per 20 d. d. po sutarties pasirašymo (kai tai yra nuolatinis stendas ar informacinė lentelė šią viešinimo priemonę įgyvendinti kai projektas pradedamas įgyvendinti arba nupirkta įranga sumontuojama).
PROJEKTO VYKDYMAS
Veiklų įgyvendinimas;
Rodiklių siekimas;
Tarpinės VA teikimas kas 70 d. d. nuo ankstesnės veiklos ataskaitos pateikimo dienos;
VA su išlaidomis/ Avansinės (jeigu planuojama) VA teikimas.

## Slide 8: Veiklos ataskaitos formą galite rasti: EVE pramonei VA https://esinvesticijos.lt/dokumentai/veiklos-ataskaitos-forma
Veiklos ataskaita
Projekto vykdytojas po projekto sutarties pasirašymo per 10 d. d. teikia pirminę veiklos ataskaitą.
Veiklos ataskaitos teikiamos pagal patvirtintą grafiką ne rečiau kaip kas 70 d. d.
Galutinė veiklos ataskaita teikiama per 20 d. d. nuo projekto veiklų pabaigos dienos.
Notes: Projekto vykdytojas po projekto sutarties pasirašymo per 10 d. d. teikia pirminę veiklos ataskaitą

## Slide 9
Rezultatai – projekto tikslas, uždaviniai, rodikliai turi būti pasiekti.
Projekto vykdytojas privalo informuoti Inovacijų agentūrą apie įvykusius arba numatomus projekto ir projekto vykdytojo pasikeitimus.
Biudžetas – tinkamų finansuoti išlaidų suma ir finansuojamoji dalis. Projekto vykdytojas (partneris) įsipareigoja apmokėti visas tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančias ir projekto biudžetą viršijančias projekto išlaidas.
Projekto vykdytojas įsipareigoja gauti ir kartu su galutine VA Inovacijų agentūrai pateikti dokumentus įrodančius apie pakeistos įrangos utilizavimą, pardavimą ar kt. įrangos nebenaudojimą pagrindžiantį dokumentą (išskyrus atvejus, kai įranga yra atnaujinama).
Projekto metu įsigytas turtas turi būti apdraustas ir priklausyti projekto vykdytojui ir naudojamas jo veikloje ne trumpiau nei 3 metus (didelių įmonių atveju – 5 metus) po projekto finansavimo pabaigos.
Projekto sutarties nuostatos

## Slide 10
Projekto trukmė
Projekto veikla turi būti pradėta įgyvendinti per 6 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos
Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos

## Slide 11: Visi nukrypimai nuo planuoto projekto įgyvendinimo turi būti suderinti su Inovacijų agentūra. Pakeitimų poreikis turi būti pagrįstas.
Projekto vykdytojai privalo informuoti Inovacijų agentūrą apie pasikeitimus, susijusius su projekto įgyvendinimu:
Projekto įgyvendinimo laikotarpio pratęsimas;
Mažinamos projekto sutartyje nustatytos projekto stebėsenos rodiklių reikšmės;
Keičiasi projekto veiklos, turinčios esminę įtaką projekto apimčiai, tikslams ir uždaviniams;
Keičiasi projekto įgyvendinimo vieta;
Keičiasi projekto vykdytojo akcininkai, veiklos vykdymo vieta, projekto finansavimo šaltinis, banko sąskaita ar kt.
Projekto sutarties keitimai

## Slide 12
Stebėsenos rodikliai (1)
„Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės)“
„Paramą gavusios įmonės (iš kurių: mažosios (pasirinktinai))“
„Paramą dotacijomis gavusios įmonės”
„Metinis pirminės energijos suvartojimo kiekis (iš kurio: būstai, viešieji pastatai, įmonės, kita)“
„Metinis pirminės energijos suvartojimo kiekis (iš kurio: įmonės)​“
„Numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis “
Rodiklio reikšme pasiekiama projekto veiklų pabaigoje su galutine veiklos ataskaita
Rodiklio reikšmė pasiekiama metai po projekto veiklų pabaigos
Nepasiekus įsipareigotų stebėsenos rodiklių reikšmių, taikomos PAFT 5 skirsnio nuostatos.

## Slide 13: Stebėsenos rodikliai „Metinis pirminės energijos suvartojimo kiekis (iš kurio: būstai, viešieji pastatai, įmonės, kita)“ ir „Numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis“
Pagrindžiantys dokumentai – teikiama energijos vartojimo ataskaita.

## Slide 14: Investicijų tęstinumo laikotarpio ataskaitos
Užbaigus įgyvendinti projektą, projekto priežiūra tęsiama dar 3 (MVĮ) arba 5 (didelėms įmonėms) metus nuo projekto finansavimo pabaigos. Tą laikotarpį, kasmet per 20 d. d. nuo kalendorinių metų pabaigos, teikiamos investicijų tęstinumo ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos.
Pvz.: projekto pabaigos metai 2025 m. – N (ataskaita turi būti pateikta iki 2026-01-29);
Už 2026 m. – N+1 (ataskaita pateikiama iki 2027-01-29) atsiskaitomieji metai – atsiskaitoma už pasiektus stebėsenos rodiklius.
Ir kitus dvejus/ ketverius metus teikiamos ataskaitos apie projekto tęstinumą:
Už 2027 m. – N+2 (ataskaita pateikiama iki 2027-01-29)
Už 2028 m. – N+3 (ataskaita pateikiama iki 2028-01-29)
…
Vėliausiai su N+1 ataskaita atsiskaitoma už Rezultato stebėsenos rodiklus „Metinis pirminės energijos suvartojimo kiekis (iš kurio: būstai, viešieji pastatai, įmonės, kita)“ ir „Numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis“.

## Slide 15
Informavimo priemonės | Lorem ipsum |  | 
Interneto svetainėje paskelbti informaciją apie įgyvendinamą projektą, apibūdinti jo tikslus, aprašant projektu sprendžiamą problemą, suplanuotas projekto veiklas (poveikles), rezultatus ir informuojant apie ES finansavimą. | Socialiniame tinkle informuoti tikslinę auditoriją apie Europos Sąjungos finansavimą, nurodant visą pavadinimą „Bendrai finansuoja Europos Sąjunga“. | Projekto įgyvendinimo pradžioje visuomenei gerai matomoje vietoje (pavyzdžiui, prie įėjimo į pastatą) pakabinti bent vieną plakatą (ne mažesnį kaip A3 formato), kuriame pateikiama informacija apie įgyvendinamą projektą ir finansavimą iš atitinkamo(-ų) ES struktūrinio fondo(-ų). | Nuolatinės informacinės lentelės pakabinimas arba steno pastatymas matomoje vietoje. Terminas ‒ kai tik fizinių (materialių) investicijų projekto veikla pradedama vykdyti ar sumontuojama nupirkta įranga (taikoma kai visos projekto išlaidos viršija 500 000 eurų)
Per 20 d. d. nuo projekto sutarties pasirašymo dienos, privaloma įgyvendinti informavimo apie projektą priemones, numatytas projekto Sutarties 11 punkte:
Projekto matomumas ir informavimas apie projektą
Plačiau rasite:
Plačiau apie projekto matomumo ir informavimo priemones bei reikalavimus projekto viešinimui:
Inovacijų agentūra (inovacijuagentura.lt).
Viešinimo klausimais kviečiame konsultuotis tel. Nr. +370 700 77 055 arba el. paštu konsultacijos@inovacijuagentura.lt
Atkreipiame dėmesį, kad tik tinkamai atlikus informavimo apie projektą veiksmus ir pateikus tai pagrindžiančius dokumentus gali būti apmokamos deklaruotos išlaidos
ARBA

## Slide 16: Veiklos ataskaitos (VA) pildymas

## Slide 17
Bendroji dalis
Susirašinėjimas ir dokumentų teikimas vyksta per INVESTIS duomenų mainų svetainę (DMS).
Notes: Viso projekto įgyvendinimo metu bei tęstinumo priežiūros metu projektų vykdytojai tiesiogiai bendraus su IA.

## Slide 18
Bendroji dalis/Rodikliai
Susirašinėjimas ir dokumentų teikimas vyksta per INVESTIS duomenų mainų svetainę (DMS).
Notes: Viso projekto įgyvendinimo metu bei tęstinumo priežiūros metu projektų vykdytojai tiesiogiai bendraus su IA.

## Slide 19
Bendroji dalis/Veikla-Poveiklė
Susirašinėjimas ir dokumentų teikimas vyksta per INVESTIS duomenų mainų svetainę (DMS).
Notes: Viso projekto įgyvendinimo metu bei tęstinumo priežiūros metu projektų vykdytojai tiesiogiai bendraus su IA.

## Slide 20
Bendroji dalis/Veiksmų
(išlaidų) eilutės I
Susirašinėjimas ir dokumentų teikimas vyksta per INVESTIS duomenų mainų svetainę (DMS).
Notes: Viso projekto įgyvendinimo metu bei tęstinumo priežiūros metu projektų vykdytojai tiesiogiai bendraus su IA.

## Slide 21
Bendroji dalis/Veiksmų
(išlaidų) eilutės II
Notes: Viso projekto įgyvendinimo metu bei tęstinumo priežiūros metu projektų vykdytojai tiesiogiai bendraus su IA.

## Slide 22
Bendroji dalis/Viešinimas
Susirašinėjimas ir dokumentų teikimas vyksta per INVESTIS duomenų mainų svetainę (DMS).
Notes: Viso projekto įgyvendinimo metu bei tęstinumo priežiūros metu projektų vykdytojai tiesiogiai bendraus su IA.

## Slide 23
Bendroji dalis/Horizontalieji
principai
Notes: Viso projekto įgyvendinimo metu bei tęstinumo priežiūros metu projektų vykdytojai tiesiogiai bendraus su IA.

## Slide 24
Galutinė VA I
Notes: Viso projekto įgyvendinimo metu bei tęstinumo priežiūros metu projektų vykdytojai tiesiogiai bendraus su IA.

## Slide 25
Galutinė VA II
Notes: Viso projekto įgyvendinimo metu bei tęstinumo priežiūros metu projektų vykdytojai tiesiogiai bendraus su IA.

## Slide 26
Galutinė VA III
Notes: Viso projekto įgyvendinimo metu bei tęstinumo priežiūros metu projektų vykdytojai tiesiogiai bendraus su IA.

## Slide 27
Linkime sėkmingo projektų įgyvendinimo!