TEMOS „DIRBTINIO INTELEKTO PAGRINDU

VEIKIANČIOS AUTONOMINĖS PRIEŠTANKINIŲ/PRIEŠPĖSTINIŲ MINŲ APTIKIMO,

IDENTIFIKAVIMO PLATFORMOS SUKŪRIMAS“

TECHNINĖ UŽDUOTIS

1. Bendra informacija

Dirbtinio intelekto pagrindu veikianti autonominė prieštankinių/priešpėstinių minų aptikimo, identifikavimo platforma (toliau – APPMAIP), skirta humanitarinių (ne kovinių) išminavimo operacijų vykdymui, įgalintų: - užtikrinti saugų užminuotų vietų ar vietovių sausumoje ir/ar sekliuose vandenyse identifikavimą ir saugiai atlikti užminuotos vietovės žvalgybą; - identifikuoti įvairių tipų minas bei nustatyti užminuotos vietovės ribas; - padėti sprendimų priėmimui dėl išminavimo darbų atlikimo technikos bei metodų; - sumažinti personalo kiekį atliekant pavojingų vietovių žvalgybą. Tokie ir panašūs sprendimai ypač aktualūs atsižvelgiant į identifikuotas Ukrainos karo pamokas, taip pat svarbūs Lietuvos buriamai „Išminavimo koalicijai“ bei aprūpinant karius reikiama ir pažangia įranga.

2. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) paskirtis

Sukurti automatizuotą skraidančią ir/ar antžeminę prieštankinių/priešpėstinių minų aptikimo ir jų identifikavimo platformą su įdiegtais pažangiais technologiniais sprendimais.

3. MTEP tikslas

Sukurti ir išbandyti dirbtinio intelekto pagrindu veikiančią autonominę platformą, gebančią aptikti ir identifikuoti prieštankines/priešpėstines minas, padėtas įvairiais minavimo būdais, bei suformuoti minų laukų skaitmeninius žemėlapius. Produkto išbaigtumas turėtų būti nemažesnis kaip TRL 7 – prototipo demonstracinė versija.

4. MTEP uždaviniai

I etapas - Atlikti techninių galimybių studiją ir detaliai aprašyti APPMAIP koncepciją (parametrai, technologijos, tiekėjai, gamybos Lietuvoje galimybės ir resursai, kt.), atsižvelgiant į šios techninės užduoties 5 punkte išvardintus minimalius reikalavimus. - Uždavinio atlikimo trukmė – iki 3 mėn. - Pasiektas MTEP etapas – 3 (koncepcijos įgyvendinamumo įrodymas / patvirtinimas). II etapas - Sukurti APPMAIP prototipą pagal I etapo rezultatus. - APPMAIP prototipo veikimą išbandyti realioje veikimo aplinkoje. - Uždavinio atlikimo trukmė – iki 12 mėn. - Pasiektas MTEP etapas – 7 (prototipo (bandomosios versijos) demonstravimas). Viso projekto trukmė: iki 15 mėn.

5. Funkcinės savybės ir (ar) norimas pasiekti rezultatas

APPMAIP turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus: - identifikuoti įvairių tipų prieštankines/priešpėstines minas (metaliniu ir/ar plastikiniu korpusu, be korpuso, kt.) grunte ir/ar ant grunto, sausumoje ir/ar sekliuose vandenyse; - nustatyti tikslias minų lokacijas (identifikuojant minos geometrinį centrą) apibrėžtose teritorijos ribose; - apimti kelias paieškos technologijas (pvz. optinė, magnetometrija, kt.), pritaikant duomenų sujungimo metodiką; - atpažintų minų koordinatės ir kiti parametrai (tipas, dydis, forma, užminavimo gylis) turi būti sukeliami ant plačiai naudojamo (atvirų šaltinių) žemėlapio, garantuojant duomenų saugumą; - aptikti minas grunte ne mažiau kaip 30 cm gylyje (sausumoje) ir ne mažiau kaip 1 m gylyje (sekliuose vandenyse); - atlikti užduotis įvairioje landšaftinėje aplinkoje ir įvairiomis oro sąlygomis (aplinkoje A3, C0-C1, kaip apibrėžta LKS STANAG 4370 AECTP-230); - gebėti išžvalgyti ne mažesnį kaip 1 ha plotą per 1 val. arba trumpesnį laiko tarpą; - gebėti veikti autonomiškai ir automatizuotai; - gebėti (dirbtinio intelekto pagalba) atpažinti minų tipus (priešpėstinės/prieštankinės) bei identifikuoti tipinius minų laukus, pagal poreikį papildant algoritmą naujais duomenimis.

______________________________

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimą Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“.

Žr. 1 išnašą.